Приложение

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «24» марта 2017г. № 434

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2019 годы»Лямбирского муниципального района за 2016 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2019 годы» утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 21.12. 2015 г. № 1629.

Реализация мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2019 годы» для решения проблем повышения энергоэффективности позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Лямбирского муниципального района РМ.

Программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2019 годы» предусматривается оснащение объектов бюджетной сферы приборами учета электроэнергии, воды и газа и своевременная их замена.

Основной целью Программы является снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов на территории района и обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в социальной сфере и снижения энергоемкости, а также  разработка и внедрение организационно-технических мероприятий контроля и управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями и сокращение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

Программа предусматривает реализацию мероприятий направленных на:
      1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при произдстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

3. Нормирование и устанавление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

4. Разработку и проведение пропаганды энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

5. Привлечение  на цели энергосбережения инвестиций;

6. Повышение энергетической безопасности района в целом.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов к 2019 г.:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2015 годом (базовый год);

снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

За время реализации Программы должно быть обеспечено:

- оснащение общедомовыми приборами учета потребления

- холодного водоснабжения - многоквартирных домов

- электроснабжения - многоквартирных домов.

По мере расширения обеспеченности потребителей приборами учета будет осуществляться переход к расчетам за реально потребленную воду и электроэнергию.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %, что свидетельствует об эффективности программы в части реализации мероприятий. Оценка эффективности использования бюджетных средств          100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 100 %., что свидетельствует об эффективности программы в части достижения показателей. Уровень эффективности реализации программы            100 %, что свидетельствует об эффективности  реализации программы.