АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14 » ______02 _____ 2020 г.                                                №     142

с. Лямбирь

Об утверждении муниципальной  программы Лямбирского муниципального района «Цифровая трансформация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2024 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с пунктом 10 статьи 14 Федерального Закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Республики Мордовия от 15 октября 2019 г. № 404

«Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Цифровая трансформация Республики Мордовия» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия»,   руководствуясь  статьями 30, 32, 37 Устава Лямбирского муниципального района администрация района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Лямбирского муниципального района «Цифровая трансформация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2020- 2024 годы».

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы Отдел информатизации Администрации Лямбирского муниципального района.

3.   Признать утратившими силу:

постановление Администрации Лямбирского муниципального района от        14 сентября 2015г. №1113 «Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Формирование информационного общества в Лямбирском муниципальном районе на 2015-2021 годы»;

постановление Администрации Лямбирского муниципального района от         29 декабря 2016г. №1714 «О внесении изменений в постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 14.09.2015г. №1113 «Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Формирование информационного в период до 2018 года»;

постановление Администрации Лямбирского муниципального района от         31 августа 2017г. №1278 «О внесении изменений в постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 14.09.2015г. №1113 «Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Формирование информационного в Лямбирском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

постановление Администрации Лямбирского муниципального района от         13 ноября 2017г. №1707 «О внесении изменений в постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 14.09.2015г. №1113 «Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Формирование информационного в Лямбирском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

постановление Администрации Лямбирского муниципального района от         29 декабря 2018г. №1327 «О внесении изменений в постановление Администрации Лямбирского муниципального района от 14.09.2015г. №1113 «Об утверждении муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Формирование информационного в Лямбирском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Аппарата Администрации Лямбирского муниципального района Н.И. Кочетову.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене Лямбирского муниципального района.

Глава Лямбирского

муниципального района                                                                    Ю.И. Голов

Приложение

к постановлению Администрации

Лямбирского муниципального района

от «____»____________2020г. №______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2020-2024 ГОДЫ»

с.Лямбирь

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2020-2024 ГОДЫ»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Цифровая трансформация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | 2020-2024 годы. |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел информатизации Лямбирского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района; Муниципальные учреждения Лямбирского муниципального района. |
| Участники муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Лямбирского муниципального района. Муниципальные учреждения Лямбирского муниципального района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Информационная инфраструктура» 2.«Цифровое муниципальное управление» 3.«Информационная безопасность» |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества жизни населения за счет формирования экосистемы цифровой экономики; 2. Обеспечения доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг; 3. Повышение эффективности системы муниципального управления; 4. Достижение состояния защищенности личности, общества и органов местного самоуправления от внутренних и внешних информационных угроз; 5. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Принятие мер, направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных технологий, сбором и использованием данных; 2.Создание методической основы для развития компетенций в области регулирования цифровой экономики; 3.Внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан; 4.Создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающий потребности муниципалитета, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах; 5.Обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических,общественно-политических и чрезвычайных ситуаций в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия на основе современных информационных технологий; 6.Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в ключевых отраслях экономики и социальной сферы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | Доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете %; Доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %; Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения % ; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2024 годы (без выделения этапов) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы | Общий объем программ финансирования составляет 600,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Лямбирского муниципального района, в том числе: в 2020 г. из средств местного бюджета – 110,0 тыс. руб., в 2021 г. из средств местного бюджета – 115,0 тыс. руб., в 2022 г. из средств местного бюджета – 120,0 тыс. руб., в 2023 г. из средств местного бюджета – 125,0 тыс. руб., в 2024 г. из средств местного бюджета – 130,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | - Обеспечение широкополосного доступа к сети «Интернет» для всех социально-значимых организаций Лямбирского муниципального района; - Оказание содействия жителям Лямбирского муниципального района Республики Мордовия в повышении цифровой грамотности; - Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, а также информационная безопасность критической информационной инфраструктуры Лямбирского муниципального района; - Реализация удобного и универсального механизма для получения гражданами района муниципальных услуг; - Обеспечение возможности получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения многофункциональных центров (далее - МФЦ) или органов, предоставляющих услуги; - Обеспечение цифровизации ключевых отраслей экономики и социальной сферы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. |
| Система организации управления и контроль за исполнением программы | Организационное управление и контроль за исполнением Программы осуществляет Руководитель аппарата Администрации Лямбирского муниципального района Кочетова Н.И. |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Современная ситуация в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия характеризуется реализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан, обеспечения экономического роста.

В Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно коммуникационных технологий (далее ИКТ) в различных сферах деятельности. Однако регуляторная и нормативная среда имеет ряд недостатков, в ряде случаев создавая существенные барьеры на пути развития ИКТ и связанных с ними видов экономической деятельности.

В Лямбирском муниципальном районе в сфере информационных технологий достигнуты следующие основные результаты.

В электронный вид переведены все обязательные и наиболее востребованные муниципальные услуги.

Возможностью получать услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре (далее МФЦ), могут воспользоваться 90 % граждан.

В МФЦ можно получить более 140 видов государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- Государственных услуг территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти -25;

- Государственных услуг территориальных органов, государственных внебюджетных фондов – 18;

- Государственных услуг исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия – 51;

- Муниципальных услуг органов местного самоуправления в Республике Мордовия – 54.

Зона покрытия территории Лямбирского муниципального района Республики Мордовия сетями сотовой связи составляет 100 процентов. Для 80% населения обеспечено устойчивое покрытие сетями связи 3G, представлен широкий спектр телекоммуникационных услуг.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями.

По приоритетным направлениям с 2013 года сформированы определенные основы для повышения эффективности предоставления муниципальных услуг:

ведется работа по оптимизации (реинжинирингу) наиболее востребованных и массовых услуг, организации их предоставления по принципу «одного окна» в электронном виде;

окна» (доля граждан, имеющих доступ к услугам МФЦ, составляет 90 процентов);

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг превышает целевое значение в 90 процентов, которое необходимо достичь в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (далее - Указ 601), характеризующие систему управления и задачи развития сферы государственного управления на перспективу до 2021 года.

Развернуть систему ведомственного и межведомственного электронного документооборота автоматизированного делопроизводства.(далее СЭД).

В Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия ведется работа, направленная на применение органами местного самоуправления информационных и коммуникационных технологий:

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровых технологий остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач. Необходимо продолжение работы по оптимизации муниципальных услуг, актуализации сведений о них.

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения цифровых технологий в Лямбирском муниципальном районе	 Республики Мордовия, как и в целом по Республике Мордовия, является недостаточный уровень финансирования мероприятий по информатизации и цифровизации.

Сильная зависимость от импорта элементов ИКТ-инфраструктуры (компьютеры, комплектующие, телекоммуникационное оборудование, мобильные терминалы, программное обеспечение).

Разрозненность информационных ресурсов и систем, дублирование функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации	об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.

Отсутствие единой политики формирования информационных ресурсов для всех субъектов отношений, действующих в сфере государственного и муниципального управления.

Развитию цифровой экономики сегодня препятствуют определенные риски, прежде всего:

- сохранность цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

- риски, связанные с тенденциями к построению сложных информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи;

- наращивание возможностей внешнего информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Проблемы, препятствующие цифровой трансформации в целях повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально- политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия управленческих решений, носят комплексный характер. Их устранение требует значительных ресурсов и скоординированного проведения организационных изменений и действий.

На решение данных проблем направлена Программа.

Программа направлена на создание экосистемы цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности в целях обеспечения эффективного взаимодействия бизнеса, научнообразовательного общества, государства и граждан.

Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия проводит последовательную политику построения инфраструктуры и институтов использования возможностей информационных технологий, а также активно координирует построение элементов цифровой экономики на территории Лямбирского муниципального района Республики Мордовия с участием государственных и муниципальных органов власти.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Приоритеты политики в сфере цифровой трансформации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, федеральными проектами «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии», утвержденными протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27 декабря 2018 г. № 6, Стратегией социально - экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-3, региональными проектами Республики Мордовия, направленными на реализацию федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденными Главой Республики Мордовия 13 декабря 2018 г.

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития цифровой экономики в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия являются:

формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы Лямбирского муниципального района.

формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее качественных муниципальных услуг;

повышение эффективности муниципального управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

повышение безопасности жизнедеятельности и информационной безопасности;

подготовка квалифицированных кадров для цифрового развития

Лямбирского муниципального	 района Республики Мордовия, обладающих необходимыми компетенциями;

повышение цифровой грамотности населения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

В свете реализации приоритетных направлений государственной политики основными целями настоящей Программы являются:

- повышение качества жизни населения за счет формирования экосистемы цифровой экономики;

- обеспечения доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- достижение состояния защищенности личности, общества и органов местного самоуправления от внутренних и внешних информационных угроз;

обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

- принятие мер, направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных технологий, сбором и использованием данных;

- создание методической основы для развития компетенций в области регулирования цифровой экономики;

- создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;

- внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан;

- создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающий потребности муниципалитета, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах;

- обеспечение мониторинга и анализа социально-экономических,

общественно-политических и чрезвычайных ситуаций в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия на основе современных информационных технологий;

- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в ключевых отраслях экономики и социальной сферы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Масштабность и функциональная неоднородность поставленных в рамках Программы задач требует дифференцированного подхода к их решению. В связи с этим в Программу включены подпрограммы: «Информационная инфраструктура»; 
 «Цифровое муниципальное управление»; «Информационная безопасность».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели.

Основными целевыми индикаторами, характеризующими результаты реализации Программы, являются:

доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», %;

доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», %;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, %;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений, с применением электронной подписи, %;

доля населения, обладающего ключевыми компетенциями цифровой экономики, %;

доля органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности, %.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы определялся на основе следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий Программы; наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации Программы;

регулярность формирования отчетных данных (1 раз в год); применение общепринятых определений, методик расчета и единиц измерения;

наличие объективных источников информации;

Значения данных индикаторов представляют краткую обобщенную характеристику сферы реализации Программы и являются значимыми не только для специалистов, но и для Лямбирского муниципального района Республики Мордовия в целом.

Перечень целевых индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально- экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на социально-экономическую ситуацию Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы и их значения представлены в приложении 1.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет для всех социально-значимых организаций района;

оказано содействие жителям Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия в повышении цифровой грамотности;

реализован удобный и универсальный механизм для получения гражданами муниципальных услуг;

обеспечена возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально значимых муниципальных услуг без посещения МФЦ или органов, предоставляющих услуги;

обеспечена цифровизация ключевых отраслей экономики и социальной

сферы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Программа реализуется в 2020-2024 годах без разделения на этапы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограммы и включенные в них мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих достижение целей Программы.

Подпрограммой  «Информационная инфраструктура» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (медицинских, образовательных, культурных, спортивных и иных организаций)

- Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления;

- Подключение органов местного самоуправления Республике Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet).

- Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и Администрации Лямбирского муниципального района (ВКС)

- Функционирование Интернет-сайта и технической поддержки органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района

Подпрограммой «Цифровое муниципальное управление» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов;

- Цифровая трансформация муниципальной службы;

- Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов.

Подпрограммой  «Информационная безопасность» предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, а также информационной безопасности критической информационной инфраструктуры Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, которая будет достигнута посредством:

разработки и внедрению нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления муниципального района Республики Мордовия;

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2.

РАЗДЕЛ 4. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия, принято значительное количество нормативных документов, регулирующих сферу информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем, интенсивно развивающиеся процессы цифровой трансформации диктуют необходимость постоянной актуализации существующей нормативной базы, а также принятия новых нормативных актов.

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, которые включают в себя:

разработку и принятие создание необходимых условий и механизмов реализации Программы;

обеспечение текущего мониторинга действующего законодательства и подзаконных актов органов власти и организаций, ответственных за решение вопросов регулирования в сфере информатизации и цифрового развития, административную реформу и другие направления в сфере реализации Программы.

Планы подготовки нормативных правовых актов определяются, в том числе федеральным законодательством, регламентирующим вопросы развития цифровой экономики.

В процессе реализации Программы должны также приниматься нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Важным элементом механизма реализации Программы является связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей, мероприятий Программы и ресурсов для их реализации.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
-     Доля расходов на цифровую трансформацию в бюджете;

- Доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет»

- Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы «Информационная инфраструктура» являются:

- Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»- %;

- Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет»- %;

- Доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу -%;

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы «Цифровое муниципальное управление» являются:

- Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде - %;

- Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг - %;

- Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с долей государственного участия более 50 %, с применением электронной подписи - %;

- Доля органов местного самоуправления, оснащённых типовым автоматизированным рабочим местом-%;

- Количество муниципальных услуг (электронных сервисов), оказываемых с использованием приложений РСО ЕСЭК, нарастающим итогом – ед.;

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы «Информационная безопасность» являются:

- Доля органов местного самоуправления, в штате которых имеются специалисты по защите информации, имеющие соответствующую квалификацию - %;

- Количество специалистов по технической защите информации органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации – чел.;

- Доля, органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно- правовые документы, регламентирующие порядок создания  и функционирования системы информационной безопасности - %.

В целом используются плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов.

Нормативная база по вопросам методического обеспечения и организация управления Программы, включающая, в том числе нормативные правовые акты, регламентирующие координацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, разрабатывается в ходе реализации соответствующих мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объемы и источники финансирования Программы определяются на стадии разработки проектов, которые вошли в ее состав и утверждены постановлением администрации Лямбирского муниципального района. Реализация Программы обеспечивается за счет бюджета муниципального района (местный бюджет) и привлекаемых внебюджетных источников.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составит в период 2020-2024 гг. (без учета государственных и муниципальных программ) 	600,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

Лямбирский местный бюджет – 984,24 тыс.	руб.;

Распределение финансовых средств по годам реализации Программы:

в 2020 г. из средств местного бюджета – 190,74 тыс. руб.,

в 2021 г. из средств местного бюджета – 201,0 тыс. руб.,

в 2022 г. из средств местного бюджета – 199,0 тыс. руб.,

в 2023 г. из средств местного бюджета – 214,5 тыс. руб.,

в 2024 г. из средств местного бюджета – 179,0 тыс. руб.,

Сведения о распределении объемов и источников финансирования по мероприятиям Программы приведены в приложении 3.

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании подразделов бюджетов на очередной год и плановый период.

При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по Программе заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных и других источников для реализации мероприятий Программы в установленные сроки.

РАЗДЕЛ 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы сопряжена со следующими наиболее существенными рисками:

- Риски не достижения конечных результатов Программы. Данные риски минимизируется формированием процедур мониторинга показателей основных мероприятий подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации Программы.

- Наиболее значимым риском является недостаточное финансирование Программы. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений индикаторов (показателей) настоящей Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- составление и исполнение плана-графика финансирования и своевременное использование финансовых средств при реализации мероприятий настоящей Программы;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, в том числе из внебюджетных источников;

- корректировка настоящей Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

- Риски неэффективного и неполного использования муниципальными

служащими Лямбирского муниципального	 района Республики Мордовия, гражданами и организациями возможностей, сервисов, услуг, предоставляемых внедренными в рамках Программы организационно-техническими решениями.

Для минимизации данных рисков предполагается централизованное обеспечение органов местного самоуправления информационно-коммуникационными ресурсами и системами.

- Технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый «моральный» износ оборудования и др.).

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению информационных систем, привлечения квалифицированных исполнителей.

РАЗДЕЛ 8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Базовым принципом построения механизма реализации Программы является принцип баланса интересов, подразумевающий обеспечение соблюдения интересов всех участников.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Администрацией Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, и обеспечивают эффективное целевое использование выделяемых средств на реализацию Программы.

Элементы механизма реализации Программы - решения Правительства Республики Мордовия по отдельным вопросам, решения Совета депутатов Лямбирского муниципального района, Администрации Лямбирского муниципального района, включение государственных ассигнований на реализацию Программы отдельной строкой в консолидированный бюджет Республики Мордовия, заключение контрактов между сторонами, заинтересованными в реализации Программы, использование властными и управленческими структурами рычагов экономического стимулирования и материальной (финансовой) заинтересованности хозяйствующих субъектов.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых администрацией Лямбирского муниципального района со всеми исполнителями программных мероприятий.

Ответственный исполнитель (Отдел информатизации Администрации

Лямбирского муниципального района):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы (подпрограммы);

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе конкурентным (путём проведения торгов) и неконкурентным (без проведения торгов) способами;

- организует реализацию Программы, координирует деятельность соисполнителей и участников Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в Программу, обеспечивает разработку проектов изменений в Программу, их согласование и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации Программы;

- проводит оценку эффективности реализации Программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы информацию о ходе реализации Программы;

- готовит отчеты о реализации Программы, представляет их в структурное подразделение администрации муниципального образования, ответственное за оценку эффективности реализации Программы.

Финансовое управление администрации Лямбирского муниципального района разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы.

Соисполнители и участники Программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- формируют предложения по внесению изменений в Программу;

- разрабатывают и представляют отчеты о реализации основных мероприятий.

Участники мероприятий Программы участвуют в реализации мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы.

РАЗДЕЛ 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности и результативности Программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Программы и мероприятий в ее составе.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий и Программы в целом.

Для оценки результативности мероприятий Программы должны быть использованы плановые и фактические значения показателей мероприятий, для оценки результативности Программы в целом должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов.

В целях подготовки отчетов ответственные за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) направляют ответственному за реализацию Программы:

ежегодно в срок до 1 марта , 	годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы, который содержит:

а)	аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения планируемых результатов реализации Программы и намеченной цели  Программы; общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого программного мероприятия;

б)	таблицу, в которой указываются данные: об использовании средств

бюджета Лямбирского	муниципального района Республики Мордовия и средств иных привлекаемых для реализации Программы (подпрограммы) источников по каждому мероприятию и в целом по Программе; причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации мероприятий Программы (подпрограммы), не завершенных в утвержденные сроки; причины невыполнения и предложения по дальнейшему достижению показателей Программы (подпрограммы), не достигших запланированного уровня.

Методика оценки эффективности Программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам) и по итогам реализации Программы в целом как результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = Мв/М,

где: СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности	использования	средств,	направленных	на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности	использования	средств,	направленных	на	реализацию

Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

УФР = ФФ/ФП,

где: УФР - уровень финансирования реализации Программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы определяется по формуле:

ЭС = СРМ/УФР,

- степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ - (СДП1 + СДП2 + ... + СДПп)/п,

где: СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;

п - количество показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = Зф/Зд,

где: Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или СДП = Зп/З® (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП), рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦхЭС.

При необходимости ответственный исполнитель Программы может привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации Программы.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании критериев, представленных в таблице

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

овия»

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2020-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Источник информации | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля социально-значимых объектов, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет» | % | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления иностранного программного обеспечения | % | Органы местного самоуправления | <40 | <30 | <20 | <15 | <10 |

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

| 1.1. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» | % | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети «Интернет» | % | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления Республики Мордовия, перенесенных в государственную единую облачную платформу | % | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма « Цифровое муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | % | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2.2. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, муниципальные учреждения | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 2.3. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и муниципальных учреждений с применением электронной подписи | % | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, муниципальные учреждения | 76 | 79 | 82 | 85 | 90 |
| 2.4. | Доля органов местного самоуправления, оснащённых типовым автоматизированным рабочим местом | % | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 2.5. | Количество муниципальных услуг (электронных сервисов), оказываемых с использованием приложений РСО ЕСЭК, нарастающим итогом | ед. | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 |
| Подпрограмма «Информационная безопасность». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля органов местного самоуправления, в штате которых имеются специалисты по защите информации, имеющие соответствующую квалификацию | % | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 3.2. | Количество специалистов по технической защите информации органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации | чел. | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3.3. | Доля, органов местного самоуправления и муниципальных организаций в которых внедрены нормативно- правовые документы, регламентирующие порядок создания и функционирования системы информационной безопасности | % | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2020-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| Муниципальная программа «Цифровая трансформация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Информационная инфраструктура» |  |  |  |  |
| 1.1. | Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (медицинских, образовательных, культурных, спортивных и иных организаций) | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2024 год | Все образовательные, культурные и иные организации социальной сферы имеют широкополосный доступ к сети «Интернет» |
| 1.2. | Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 2020 год | 2024 год | Все органы местного самоуправления в Республике Мордовия имеют широкополосный доступ к сети «Интернета |
| 1.3. | Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) | Органы местного самоуправления Лямбирского муниципального района | 2020 год | 2024 год | Реализованы требования Указа Президента Российской Федерации от 22.05.2015 г. №260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации» |
| 1.4 | Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и Администрации Лямбирского муниципального района (ВКС) | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2024 год | Действующая телекоммуникационная сеть органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали ИОГВ и ОМСУ РМ |
| 1.5 | Функционирование Интернет-сайта и технической поддержки органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2024 год | Действующая система Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района |
| Подпрограмма «Цифровое муниципальное управление» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2024 год | Обеспечена возможность получения результатов предоставления приоритетных массовых социально-значимых муниципальных услуг и сервисов без посещения многофункциональных центров или органов, предоставляющих услуги и сервисы |
| 2.2. | Цифровая трансформация муниципальной службы | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2024 год | Обеспечение повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет внедрения цифровых технологий |
| 2.3. | Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2024 год | Обеспечение повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет внедрения и развития информационных систем и ресурсов |
| Подпрограмма «Информационная безопасность» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2024 год | Обеспечена защита критической информационной инфраструктуры касающейся вопросов государственной политики и обороны, финансовой и научно-технической сферы, частной жизни граждан. Снижение возможного ущерба, причиняемого жизни или здоровью людей, возможности прекращения или нарушения функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, сетей связи, а также максимальном времени отсутствия доступа к государственной услуге для получателей такой услуги. Организовано информационное взаимодействие с ГосСОПКОЙ, что позволит предупреждать и ликвидировать последствия кибератак на информационные ресурсы ключевых отраслей экономики и сферы государственного управления Российской Федерации |
| 3.2 | Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления | Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2020 год | 2024 год | Обеспечена защита информационных ресурсов, задействованных в служебном электронном документообороте, предоставлении населению муниципальных услуг в электронном виде, обработке персональных данных. Организовано устойчивое и безопасное функционирование информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных. Повышен уровень безопасности и надежности цифровой инфраструктуры за счет использования отечественных средств защиты информации. Обеспечено формирование и развитие материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления Республики Мордовия |
| 3.3 | Обеспечение функционирования системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства (Права использования СБИС для СМЭВ ) | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | 2020 год | 2024 год | Действующая система ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства |

Приложение 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2020-2024 ГОДЫ»

| Статус |  | Наименование муниципальной программы (подпрограммы государственной программы Республики Мордовия), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа |  | Муниципальная программа «Цифровая трансформация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия» |  | всего местный бюджет | 190,74 | 201,0 | 199,0 | 214,5 | 179,0 |
| Подпрограмма | 1 | Информационная инфраструктура |  | всего | 107,74 | 113 | 116 | 119 | 121 |
| Основное мероприятие | 1.1. | Устранение цифрового неравенства, подключение к сети «Интернет» общественно значимых объектов Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (медицинских, образовательных, культурных, спортивных и иных организаций) | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие | 1.2. | Создание, развитие и эксплуатация структурированных кабельных сетей (локально вычислительных сетей) и телекоммуникационных сервисов в местах размещения органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления | местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие | 1.3 | Обеспечение подключения органов местного самоуправления Республики Мордовия к инфраструктуре российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) | Органы местного самоуправления | местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Основное мероприятие | 1.4 | Обеспечение функционирования единой телекоммуникационной сети органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и Администрации Лямбирского муниципального района (ВКС) | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 46,74 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
| Основное мероприятие | 1.5 | Функционирование Интернет-сайта и технической поддержки органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 36,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,0 |
| Подпрограмма | 2 | Цифровое муниципальное управление |  | всего | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 |
| Основное мероприятие | 2.1. | Цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Основное мероприятие | 2.2 | Цифровая трансформация муниципальной службы | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие | 2.3. | Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 |
| Подпрограмма | 3 | Информационная безопасность |  | всего | 63,0 | 58,0 | 63,0 | 65,5 | 33,0 |
| Основное мероприятие | 3.1. | Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие | 3.2. | Обеспечение информационной безопасности критической информационной инфраструктуры органов местного самоуправления | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 60 | 55 | 60 | 62,5 | 30 |
| Основное мероприятие | 3.3 | Обеспечение функционирования системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства (Права использования СБИС для СМЭВ) | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |