АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  октября  2020 г.                                                                  №799

с. Лямбирь

О внесении изменений в постановление  Администрации Лямбирского муниципального района РМ от 30.08.2017г. №1266 «Об утверждении программы Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства  в Лямбирском муниципальном

районе на 2017 - 2025 годы»

Руководствуясь статьями 30,32,37 Устава Лямбирского муниципального района, администрация района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства  в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Лямбирского муниципального района РМ от 30.08.2017г. №1266 (с изменениями от 13.09.2017г. №1326, от 29.12.2017г. №2042, от 28.06.2018г. №744, от 15.10.2018г. №1097, от 29.12.2018г. №1328, от  02.04.2020г. №326) (далее муниципальная программа) следующие изменения:

-  в паспорте муниципальной программы: позицию  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы в 2017 - 2025 годах составит- 6044,725 тыс. руб., 2017г. –170 тыс. руб.; 2018г. – 3857,7тыс. руб.; 2019г. – 117,048 тыс. руб. 2020г. –250,0 тыс. руб. 2021г. -100 тыс. руб. 2022г. – 400 тыс. руб. 2023г. - 400 тыс. руб. 2024г. -400 тыс. руб. 2025г. - 400 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2025 годы» | Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2025 годах составит- 55670,62287 тыс. руб.; в том числе средства федерального бюджета – 19697,7566тыс. руб.; средства республиканского бюджета Республики Мордовия- 28365,05077 тыс. руб.; средства бюджета Лямбирского муниципального района- 4939,5155 тыс. руб.; прочие источники – 2642,0 тыс. руб. 2016г. - 6845,812 тыс. руб; 2017г. – 4713,3155 тыс. руб; 2018г. – 1503,172 тыс. руб; 2019г. – 1575,5 тыс. руб; 2020 г. – 6484,72337 тыс. руб; 2021 г. – 19818,5 тыс. руб; 2022г. - 3152,4 тыс. руб; 2023г.- 3152,4 тыс. руб; 2024г.- 3152,4 тыс. руб; 2025г. - 5272,4 тыс. руб; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района» на 2018 -2025 годы | общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2025 годах составит- 282 923,4 тыс. рублей; в том числе средства федерального бюджета – 61 826,3 тысяч рублей; средства республиканского бюджета Республики Мордовия- 34 371,4 тысяч рублей; средства бюджета Лямбирского муниципального района- 2 825,5 тысяч рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 183 900,2 тысяч рублей |

-  приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

-  в муниципальной подпрограмме «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории  Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы»:

- в паспорте позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2025 годах составит   55670,62287 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 19697,7566 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 28365,05077 тыс. рублей, средства бюджета Лямбирского муниципального района- 4939,5155 тыс. рублей, прочие источники – 2642,0тыс. рублей»;

- абзац  второй раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной  подпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории  Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы» муниципальной программы Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы, составляет 55670,62287 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 6845,812 тыс. рублей, в том числе в 2017 году – 4713,3155 тыс. рублей, в 2018 году – 1503,172 тыс. рублей, в 2019 году – 1575,5тыс. рублей, в 2020 году – 6484,72337 тыс. рублей, в 2021 году – 19818,5 тыс. рублей,  в 2022 году – 3152,4 тыс. рублей,  в 2022 году – 3152,4 тыс. рублей, в 2023 году – 3152,4 тыс. рублей, в 2024 году – 3152,4 тыс. рублей,  в 2025 году – 5272,4 тыс. рублей».

- приложения 2-4 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Лямбирского муниципального района РМ.

Глава Лямбирского

муниципального района                                                                            Ю.И. Голов

Приложение 2  к постановлению

администрации района от «   » ____2020 №____

«Приложение 2

к муниципальной подпрограмме

«Развитие жилищно-коммунальной

сферы и повышение качества предоставляемых

услуг на территории  Лямбирского муниципального

района на 2016 - 2025 годы»

муниципальной программы Лямбирского муниципального

района  Республики Мордовия «Развитие жилищного

строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы»

Перечень

Основных мероприятий муниципальной Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной

сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории  Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы»

муниципальной программы Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения на территории района | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ | 01.01.2016 | 31.12.2025 | улучшение состояния систем коммунальной инфраструктуры | снижение темпов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры увеличение износа коммунальной инфраструктуры, увеличение количества аварий, ухудшение качества предоставляемых коммунальных |  |
| 2 | ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения на территории района | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ | 01.01.2016 | 31.12.2025 | улучшение состояния систем коммунальной инфраструктуры | снижение темпов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры увеличение износа коммунальной инфраструктуры, увеличение количества аварий, ухудшение качества предоставляемых коммунальных |  |
| 3 | ремонт канализационных сетей на территории района | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ | 01.01.2016 | 31.12.2025 | улучшение состояния систем коммунальной инфраструктуры | снижение темпов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры увеличение износа коммунальной инфраструктуры, увеличение количества аварий, ухудшение качества предоставляемых коммунальных |  |
| 4 | ремонт канализационных сетей в с. Лямбирь (микрорайон Сельхозтехника) | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ | 01.01.2016 | 31.12.2025 | улучшение состояния систем коммунальной инфраструктуры | снижение темпов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры увеличение износа коммунальной инфраструктуры, увеличение количества аварий, ухудшение качества предоставляемых коммунальных |  |
| 5 | реконструкция канализационных сетей | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ | 01.01.2016 | 31.12.2025 | улучшение состояния систем коммунальной инфраструктуры | снижение темпов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры увеличение износа коммунальной инфраструктуры, увеличение количества аварий, ухудшение качества предоставляемых коммунальных |  |
| 6 | единовременные денежные выплаты на капитальный ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ | 01.01.2016 | 31.12.2025 | повышение качества жизни, улучшение состояния жилищного фонда | увеличение износа жилищного фонда, ухудшение качества жизни граждан, усиление социальной напряженности в обществе |  |
| 7 | Строительство водозаборного узла в с. Лямбирь по ул. Гражданская (Производительность станции водоподготовки 40 м3/ч.; дозирующий насос Seko Tekna EVO, расходная емкость 60 л. (ДхВ, 470х600 мм);насосная установка ГРАНФЛОУ УНВпс 3 МНС 65-50-200 15 кВт ЧР 100 мм; насосная станция над скважиной "Иртыш - Комфорт-1-ЭЦВ8-40-180" (Q=40 м3/ч, Н=180 м, N=32 кВТ; 3 резервуара объёмом 300м3 каждый) | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; | 01.01.2016 | 31.12.2025 | улучшение качества предоставленной коммунальной услуги по водоснабжению | предоставление некачественной коммунальной услуги |  |
| 8 | оплата взносов на капитальный ремонт | Администрация Лямбирского муниципального района РМ | 01.01.2016 | 31.12.2025 | проведение капитального ремонта в установленные сроки | не проведение капитального ремонта |  |
| 9 | создание специализированного жилищного фонда, предоставление жилых помещений детям-сиротам | Управление земельных и имущественных отношений Администрации Лямбирского муниципального района РМ | 01.01.2016 | 31.12.2025 | оформление в муниципальную собственность жилых помещений | отсутствие в муниципальной собственности специализированного фонда |  |
| 10 | установка индивидуальных приборов учета на воду, газ, электроэнергию в муниципальных квартирах | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; | 01.01.2016 | 31.12.2025 | экономия коммунальных ресурсов | не рациональное использование коммунальных ресурсов |  |
| 11 | разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) инженерных сетей и получение положительного заключения государственной экспертизы Разработка проектно-сметной документации по объекту: («Строительство водозаборного узла и станции водоочистки в с. Лямбирь по ул. Гражданская») | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; | 01.01.2016 | 31.12.2025 | получение ПСД |  |  |
| 12 | реализация государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; | 01.01.2016 | 31.12.2025 | постановка граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |
| 13 | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; | 2020 | 2025 | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов |  |  |

Приложение 3

к муниципальной подпрограмме

«Развитие жилищно-коммунальной

сферы и повышение качества предоставляемых

услуг на территории  Лямбирского муниципального

района на 2016 - 2025 годы»

муниципальной программы Лямбирского муниципального

района  Республики Мордовия «Развитие жилищного

строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы»

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной

сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории  Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы»

муниципальной программы Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения на территории района | замена магистральных участков водопроводной сети подземного типа | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ |  |
| 2 | ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения на территории района | Разработка ПСД с проведением экспертизы проектов по модернизации водопроводных сетей | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ |  |
| 3 | ремонт канализационных сетей на территории района | замена магистральных участков канализационной сети | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ |  |
| 4 | ремонт канализационных сетей в с. Лямбирь (микрорайон Сельхозтехника) | замена магистральных участков канализационной сети | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ |  |
| 5 | реконструкция канализационных сетей | Разработка ПСД с проведением экспертизы проектов, замена магистральных участков канализационной сети | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ |  |
| 6 | единовременные денежные выплаты на капитальный ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | капитальный ремонт жилых помещений | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; |  |
| 7 | Строительство водозаборного узла в с. Лямбирь по ул. Гражданская (Производительность станции водоподготовки 40 м3/ч.; дозирующий насос Seko Tekna EVO, расходная емкость 60 л. (ДхВ, 470х600 мм);насосная установка ГРАНФЛОУ УНВпс 3 МНС 65-50-200 15 кВт ЧР 100 мм; насосная станция над скважиной "Иртыш - Комфорт-1-ЭЦВ8-40-180" (Q=40 м3/ч, Н=180 м, N=32 кВТ; 3 резервуара объёмом 300м3 каждый) | строительство станции водоподготовки, подземных резервуаров | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Предприятия ЖКХ |  |
| 8 | Оплата взносов на капитальный ремонт |  | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; |  |
| 9 | создание специализированного жилищного фонда, предоставление жилых помещений детям-сиротам | Приобретение и строительство жилых помещений, отнесение жилого помещения иного жилищного фонда к специализированному жилищному фонду для последующего предоставления их детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам специализированного найма жилого помещения | Управление земельных и имущественных отношений Администрации Лямбирского муниципального района РМ |  |
| 10 | установка индивидуальных приборов учета на воду, газ, электроэнергию в муниципальных квартирах | монтаж оборудования | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; |  |
| 11 | разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) инженерных сетей и получение положительного заключения государственной экспертизы («Строительство водозаборного узла и станции водоочистки в с. Лямбирь по ул. Гражданская») |  | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; |  |
| 12 | реализация государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья | постановка граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; |  |
| 13 | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; |  |

Приложение 4

к муниципальной подпрограмме

«Развитие жилищно-коммунальной

сферы и повышение качества предоставляемых

услуг на территории  Лямбирского муниципального

района на 2016 - 2025 годы» муниципальной программы Лямбирского муниципального

района  Республики Мордовия «Развитие жилищного

строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории  Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы» муниципальной  программы Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого за период реализации муниципальной программы |
|  | муници-пальная подпрог-рамма | «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы» | Зам. Главы Лямбирского муниципального района РМ по вопросам строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Управление строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства; Финансовое управление Администрации Лямбирского муниципального района РМ; Управление земельных и имущественных отношений Администрации Лямбирского муниципального района РМ | Всего | 6845,812 | 4713,3155 | 1503,172 | 1575,5 | 6484,72337 | 19818,5 | 3152,4 | 3152,4 | 3152,4 | 5272,4 | 55670,62287 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1052,436 | 1097,283 | 881,3376 | 0 | 0 | 16666,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19697,7566 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 3508,208 | 2548,117 | 550,2344 | 1511,7 | 4869,69137 | 3080,2 | 3080,8 | 3080,8 | 3080,8 | 3080,8 | 28391,35077 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 143,168 | 567,9155 | 71,6 | 63,8 | 1615,032 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 2191,6 | 4939,5155 |
|  |  |  |  | прочие источники | 2142 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642 |

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источники финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения на территории района | прочие источники | 942,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения в с. Первомайск | местный бюджет | 71,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения с Лямбирь (микрорайон Сельхозтехника) | местный бюджет | 0 | 242, 2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения на территории района | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ремонт канализационных сетей на территории района | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 4 | ремонт канализационных сетей с Лямбирь (микрорайон Сельхозтехника) | местный бюджет | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | реконструкция канализационных сетей | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |
| 6 | единовременные денежные выплаты на капитальный ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 7 | Строительство водозаборного узла в с. Лямбирь по ул. Гражданская (Производительность станции водоподготовки 40 м3/ч.; дозирующий насос Seko Tekna EVO, расходная емкость 60 л. (ДхВ, 470х600 мм);насосная установка ГРАНФЛОУ УНВпс 3 МНС 65-50-200 15 кВт ЧР 100 мм; насосная станция над скважиной "Иртыш - Комфорт-1-ЭЦВ8-40-180" (Q=40 м3/ч, Н=180 м, N=32 кВТ; 3 резервуара объёмом 300м3 каждый) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | оплата взносов на капитальный ремонт | местный бюджет | 71,7 | 75,7 | 71,6 | 63,8 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| 9 | создание специализированного жилищного фонда, предоставление жилых помещений детям-сиротам | федеральный бюджет | 1052,436 | 1097,283 | 881,3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет | 3179,308 | 2223,117 | 220,3344 | 1243,8 | 2625,9 | 2625,9 | 2625,9 | 2625,9 | 2625,9 | 2625,9 |
| 10 | установка индивидуальных приборов учета на воду, газ, электроэнергию в муниципальных квартирах | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 11 | разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) инженерных сетей и получение положительного заключения государственной экспертизы | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 12 | реализация государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья | республиканский бюджет | 328,9 | 325,0 | 329,900 | 267,9 | 354,1 | 354,7 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 |
| 13 | Создание (обустройство) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790,09137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

____________________________________

*1 – показатель прогнозный

*2–показатель прогнозный

*3–показатель прогнозный»