Приложение 1

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «15»___03____2021г. №218

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы  «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия на 2016-2024 годы» Лямбирского муниципального района за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия на 2016-2024 годы» утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от  21.12.2015 года № 1630

Реализация мероприятий программы «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия на 2016-2024 годы»  будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах района.

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, дворовых территорий на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

строительство новых дорог межселенного, местного значения;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы является:

- повышение доли дорог общего пользования с твердым покрытием;

- снижение доли автомобильных дорог не отвечающим нормативным требованиям;

- увеличение доли сельских населенных пунктов обеспеченных постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием.

В 2020г.  были отремонтированы автодороги по Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Протасово, по ул. Ленина в с. Лямбирь, по улице Центральная в с. Атемар, по улице Новая в с. Берсеневка, по ул. Юбилейная в с. Пензятка, по ул. Красная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.                                                    В настоящее время протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов Лямбирского района составляет 334 км, в том числе с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием 100,3 км.,

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его. Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 85 %, что свидетельствует об эффективности программы в части реализации мероприятий. Оценка эффективности использования бюджетных средств 91 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 69,5 %, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности программы в части достижения показателей. Уровень эффективности реализации программы 63,2 %, что свидетельствует об удовлетворительном уровне  реализации программы.

Результатами реализации муниципальной программы являются:

- Улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в Лямбирском муниципальном районе, за счет  ремонта  дорог.

- Увеличение доли  дорог общего пользования с твердым покрытием – к 2024 году до 85%.

- Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к 2024 году до 25%.