АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «_25_»__06 __  2021   г.   

           
                         № _534_
             с. Лямбирь


В соответствии с п. 57 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Лямбирском муниципальном районе, (утвержденного постановлением Администрации Лямбирского муниципального района РМ от 07.12.2016 г. №1594), руководствуясь  статьями 30, 32, 37 Устава Лямбирского муниципального района, администрация района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Лямбирского муниципального района РМ №1630 от 21.12.2015 года (с изменениями и дополнениями №83 от 27.01.2016 г,  №231 от 09.03.2016 г., №925 от 14.07.2016г., №1555 от 29.11.2016г., №182 от 03.02.2017г., № 592 от 24.04.2017 г., № 1026 от 14.07.2017 г., №1231 от 24.08.2017г., № 151 от 11.10.2017 г., № 1722 от 15.11.2017 г., № 277 от 01.03.2018 г., № 769 от 03.07.2018 г., №1143 от 30.10.2018 г., №48 от 18.01.2019г., №599 от 02.07.2019г., № 761 от 16.08.2019г., №802 от 02.09.2019г., №861 от 25.09.2019г., №130 от 11.02.2020, №410 от 21.05.2020г., №879 от 03.11.2020г.) следующего содержания:

1) в паспорте муниципальной программы нижеперечисленную позицию изложить в новой редакции:

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы

	Всего на реализацию программы запланировано 231322,41325 тыс. руб.:
2016г. – 34 356,53  тыс. руб., 

2017г. – 20 484,157 тыс. руб.

2018г. -  24 181,408 тыс. руб.

2019 г.  – 34 380,906 12 тыс. руб. 

2020 г.  – 49023,98453тыс. руб.
2021 г.  – 33061,6276  тыс. руб.

2022г. – 11 944,6 тыс. руб.

2023г. – 11 944,6 тыс. руб.

2024 г. - 11 944,6 тыс. руб.



2) Раздел  5 изложить в следующей редакции:
«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, в том числе за счет средств дорожного фонда Лямбирского муниципального района.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов Лямбирского муниципального района РМ.

        Всего на реализацию программы запланировано 231322,41325 тыс. руб.,
2016г. – 34 356,53  тыс. руб., 

2017г. – 20 484,157 тыс. руб.

2018г. -  24 181,408 тыс. руб.

2019 г.  – 34 380,906 12 тыс. руб. 

2020 г.  – 49023,98453тыс. руб.
2021 г.  – 33061,6276  тыс. руб.

2022г. – 11 944,6 тыс. руб.

2023г. – 11 944,6 тыс. руб.

2024 г. - 11 944,6 тыс. руб.
3) приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене Лямбирского муниципального района РМ на сайте органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района РМ.

Глава Лямбирского

муниципального района                                                            Ю.И. Голов
Приложение 
к постановлению Администрации
Лямбирского муниципального района
№_534  от 25.06.2021г.
«Приложение 2
к муниципальной программе
Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия
«Развитие автомобильных дорог в Лямбирском 
муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2024 годы»»
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Финансирование
(всего средств)
	Средства федерального бюджета 
	Республиканский бюджет 
	Средства бюджета Лямбирского муниципального района
	Протяжённость, км
	Примечание

	2016 год

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

	1
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	4705,3
	0
	0
	4705,3
	-
	

	2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий

	1
	Строительство автомобильной дороги по ул. Новая и до ул. Заречная в д. Масловка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	6 442,38
	6 442,38
	0
	0
	1,111
	

	2
	Строительство автодороги по ул. им. В.Н. Имерякова в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
	4 828, 73
	4 828, 73
	0
	0
	0,775
	

	3
	Строительство автомобильной дороги по ул. Верхняя в с. Михайловка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
	5 862, 84
	5 862, 84
	0
	0
	1,102
	

	4
	Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в д. Щербаково Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	4 735, 13
	4 735, 13
	0
	0
	0,750
	

	5
	Устройство футляров на подземных газопроводах, попадающих в зону строительства автомобильной дорогой по ул. Южная, ул. 60 лет Победы в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	599,61
	0
	0
	599,61
	0
	

	6
	Реконструкция автомобильных дорог по улицам в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (ул. Садовая)
	2 645, 3
	0
	0
	2 645, 3
	1,1
	

	7
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района межмуниципального значения 
	2418,71
	0
	0
	2418,71
	0
	

	8
	Осуществление строительного контроля
	524, 6
	0
	0
	524, 6
	0
	

	9
	Проектирование автомобильных дорог
	1155,47
	0
	0
	1155,47
	0
	

	10
	Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги
	438,46
	0
	0
	438,46
	0
	

	ИТОГО
	34 356,53
	21 869,08
	0
	12487,45
	0
	

	2017 год

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне соответствующем категории дороги

	1
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	3014,5
	0
	0
	3014,5
	-
	

	2
	Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Лямбирского муниципального района (межбюджетные трансферты)
	1228,3
	0
	0
	1228,3
	-
	

	2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий

	3
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	1 965,992
	0
	1 867,692
	98,3
	0,3
	0

	4
	Строительство автодорог по ул. Молодежная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства. Автодорога 1-1)
	3 166,29
	0
	3 007,970
	158,32
	0,398
	0

	5
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Московская в с. Пензятка в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия
	4 178,58
	0
	3 969,65
	208,93
	1,0
	0

	5
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района межмуниципального значения
	5 261,865
	0
	0
	5 261,865
	0
	

	6
	Осуществление строительного контроля
	114,759
	0
	0
	114,759
	0
	

	7
	Проектирование автомобильных дорог
	1100,671
	0
	0
	1100,671
	0
	

	8
	Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	

	9
	Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования межселенного значения Лямбирского муниципального района
	153,2
	0
	0
	153,2
	0
	

	10
	Софинансирование объектов капитального строительства Лямбирского муниципального района
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	ИТОГО
	20 484,157
	
	8 845, 312
	11638,845 
	
	


	2018 год

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне соответствующем категории дороги

	1

	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	3484,9
	0
	0
	3484,9
	-
	

	2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий

	

	1
	Строительство автодорог по ул. Молодежная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства. Автодорога 1-1)
	3 007,97
	0
	3 007,97 
	0
	0,370
	

	2
	Строительство автомобильной дороги по ул. Саранская в с. Пензятка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	5 993, 22
	0
	4 993, 22
	1000,0
	1,823
	

	3
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	1867,695
	0
	1 774,31
	93,385
	0,37
	

	4
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района межмуниципального значения
	1520,0
	0
	0
	1520,0
	0
	

	5
	Осуществление строительного контроля
	400,0
	0
	0
	400,0
	0
	

	6
	Проектирование автомобильных дорог
	672,6
	0
	0
	672,6
	0
	

	7
	Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги
	306,5
	0
	0
	306,5
	0
	

	8
	Строительство автомобильной дороги до кладбища д. Щербаково Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	1748,556
	0
	0
	1748,556
	0,306
	

	9
	Проектирование автомобильной дороги по ул. Вознесенская с. Лямбирь Лямбирского района Республики Мордовия
	90,0
	0
	
	90,0
	
	

	10
	Изготовление сметной документации по объекту: «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия»
	60,0
	0
	
	60,0
	
	

	11
	Оказание услуг по изготовлению технического плана и межеванию земельного участка по объекту: « Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	11,5
	0
	
	11,5
	
	

	12
	Оказание услуг по изготовлению проекта планировки территории и проекта межевания территории под автодорогой по ул. Дружба с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	110,0
	0
	
	110,0
	
	

	13
	Оказание услуг по изготовлению технических планов с дальнейшей постановкой на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Лямбирского муниципального района
	152,0
	0
	
	152,0
	
	

	14
	Софинансирование объектов капитального строительства Лямбирского муниципального района
	4756,467
	0
	
	4756,467
	
	

	
	ИТОГО
	24 181,408
	
	9 775,50
	14 405,908
	
	

	2019 год

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне соответствующем категории дороги

	1
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	3650,58543
	0
	0
	3650,58543
	-
	

	2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий

	1
	Ремонт автодороги по ул. Крестьянская в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	4723,628 60
	0
	4487,447
	236,181 60
	1,670
	

	3
	Строительство автомобильной дороги по ул. Саранская в с. Пензятка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	4 163,42
	0
	0*
	4 163,42
	1,8
	

	4
	Ремонт автомобильной дороги по                                  ул. Гагарина с. Лямбирь Лямбирского района Республики Мордовия
	4 504, 432 80
	0
	4279,211*
	225,221 80
	1,034
	

	5
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая в с. Протасово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
	7399,04
	0
	6995,838*
	403,202
	1,2119
	

	6
	Ремонт автодороги по ул. Гагарина с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2-я очередь)
	2891,721 17
	0
	2733,640
	158,081 17
	0,480
	

	7
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района межмуниципального значения
	6 629,088 12
	0
	0 
	6 629,088 12
	0
	

	8
	Осуществление экспертизы или технического надзора ремонта автомобильных дорог 
	133,99
	0
	0
	133,99
	0
	

	10
	Проектирование ремонта  автомобильных дорог по ул. Крестьянская и ул. Гагарина с. Лямбирь 
	110,00
	
	
	110,00
	
	

	11
	ПСД на строительство ул. Гагарина с. Лямбирь
	175,00
	
	
	175,00
	
	

	
	ИТОГО
	34 380,906 12
	
	18496,136*
	15884,770 12
	
	

	2020

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне соответствующем категории дороги

	1
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	5552,0
	0
	0
	5552,0
	-
	0

	2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий

	1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая в с. Протасово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
	7399,04*
	0
	6995,838*
	403, 202
	1,2119
	

	2
	Ремонт автодороги по ул. Гагарина с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2-я очередь)
	2457,641
	0
	2334,758
	122,883
	0,480
	

	3
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Московская в с. Пензятка в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия
	294,340
	0
	0*
	294,340
	1,0
	0

	4
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения
	3052,30645
	0
	0
	3052,30645
	0
	

	5
	Осуществление экспертизы или технического надзора ремонта автомобильных дорог
	300,00
	0
	0
	300,00
	0
	

	6
	Проектирование ремонта автомобильных дорог
	800,00
	0
	0
	800,00
	0
	

	7
	Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации, изготовление проектов организации дорожного движения, комплексных схем организации дорожного движения   на автомобильные дороги межмуниципального значения 
	160,0
	0
	0
	160,0
	0
	

	8
	Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог
	350,0
	0
	0
	350,0
	0
	

	9
	Осуществление экспертизы или технического надзора капитального ремонта автомобильных дорог
	150,0
	0
	0
	150,0
	0
	

	10
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Протасово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	8206,32
	0
	7 796,00
	410,320  
	1,491
	

	11
	Ремонт автодороги по ул. Ленина в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	4886,06
	0
	4 641,757
	244,303  
	1,258
	

	12
	Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия
	4502,11
	0
	4 277, 00
	225,11  
	1,097
	

	13
	Ремонт автомобильной дороги по улице Новая в с. Берсеневка Лямбирского района республики Мордовия
	1310,68
	0
	1245,146
	65,534
	0,150
	

	14
	«Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Пензятка Лямбирского района Республики Мордовия»
	2963,10
	0
	0
	2963,10
	0,455
	

	15
	Капитальный ремонт автомобильных дорог
	554,0
	0
	0
	554,0
	0
	

	16
	Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия (восстановление  дорожных знаков)
	189,00
	0
	0
	189, 00
	0
	

	17
	Ремонт автомобильной дороги по улице Центральная в с. Атемар Лямбирского района Республики Мордовия (нанесение постоянной горизонтальной разметки «пешеходный переход», площадью  35,2 кв.м.,  выполненной красками)
	15,840
	0
	0
	15,840
	0
	

	18
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
	5792,45
	0
	5502, 827


	289,623  
	1,250
	

	19
	строительный контроль 
	89,09708
	0
	0
	89,09708
	
	

	ИТОГО
	49023,98453
	0
	32793,326
	16230,65853
	0
	

	2021 год

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

	1
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	7355,0
	0
	0
	7355,0
	-
	0

	2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий

	1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая, ул. Строительная в пос. Звездный Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
	3799,8467
	0
	3609,85436
	189,99234
	1,083
	

	2
	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в д. Блохино Лямбирского района Республики Мордовия
	9837,061
	0
	9 254,67009
	582,39091
	1,263
	

	
	Ремонт участка автомобильной дороги от дома №1 «б» до дома №1 «в» по ул. Ленина в с. Лямбирь
	984,80
	0
	0
	984,80
	0,152
	

	
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
	5382,79002
	0
	5113,650

	269,14002  
	1,250
	

	
	Ремонт автомобильной дороги по улице Новая в с. Берсеневка Лямбирского района республики Мордовия
	1310,68
	0
	1245,146
	65,534
	0,150
	

	3
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения
	2102,3528
	0
	0
	2102,3528
	0
	

	4
	Осуществление экспертизы или технического надзора ремонта автомобильных дорог
	500,0
	0
	0
	500,0
	0
	

	
	Осуществление экспертизы или технического надзора капитального ремонта автомобильных дорог
	500,0
	0
	0
	500,0
	0
	

	5
	Проектирование ремонта автомобильных дорог
	400,0
	0
	0
	400,0
	0
	

	
	Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог
	600,0
	0
	0
	600,0
	0
	

	6
	Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги
	200,0
	0
	0
	200,0
	0
	

	7
	строительный контроль 
	89,09708
	0
	0
	89,09708
	
	

	ИТОГО
	33061,6276
	0
	19223,32045
	13838,30715
	0
	

	2022 год 

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

	1
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	8527,9
	0
	0
	8527,9
	-
	0

	2
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения
	3416,7
	
	
	3416,7
	
	

	ИТОГО
	11944,6
	
	
	11944,6
	
	

	2023 год

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

	1
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	8527,9
	0
	0
	8527,9
	-
	0

	2
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения
	3416,7
	
	
	3416,7
	
	

	ИТОГО
	11944,6
	
	
	11944,6
	-
	0

	2024

	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги

	1
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты)
	8527,9
	0
	0
	8527,9
	-
	0

	2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий

	2
	Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения
	3416,7
	
	
	3416,7
	
	

	ИТОГО
	11944,6
	
	
	11944,6
	
	


О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Лямбирского муниципального района РМ №1630 от 21.12.2015 года 








