Приложение

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «___»_______2022г. №____

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы» утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 30.08. 2017 г. № 1266 (с изменениями от 13.09.2017г. №1326, от 29.12.2017г. №2042, от 28.06.2018г. №744, от 15.10.2018г. №1097, от 29.12.2018г. №1328, от 02.04.2020г., от 31.08.2021г. №756, от 12.10.2021г. №872, от 09.11.2021г. №972).

Достижение цели муниципальной программы требует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики).

Стимулирование развития жилищного строительства будет осуществляться путем реализации организационных и программных мероприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней.

Программа предусматривает реализацию мероприятий направленных на:
           обеспечение застраиваемых земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой;

создание условий для привлечения средств частных инвесторов в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения жилищного строительства;

реализацию мер градостроительного регулирования;

улучшение  качества жилищного фонда;

осуществление строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения),    строительства (реконструкции) автомобильных дорог в новых сформированных массивах;

Реализация мероприятий программы позволит:

-  увеличить годовой объем  ввода жилья;

-  увеличить рост обеспеченности населения жильем;

-  увеличить количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета;

-  уменьшить долю общей площади дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

- увеличить развитие территорий в целях жилищного строительства, обеспечение их коммунальной и транспортной инфраструктурой, а также социальной инфраструктурой.

В 2021 году не планировалось выполнение мероприятий, а так их финансирование.

Степень реализации мероприятий Программы и оценка эффективности использования средств не может быть проведена, т.к. финансирование в 2021 г. не было запланировано и не осуществлялось. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила  105,0%. Уровень эффективности реализации программы составил 105%, что свидетельствует об эффективности реализации муниципальной программы в части достижения показателей.

Более подробно информация о выполнении показателей муниципальной  программы Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы» представлена в Приложении 1 к данному отчету.

Муниципальная подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории  Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы», утверждена постановлением Администрации Лямбирского муниципального района  от 30.08.2017г. №1266 интегрировалась в муниципальную  программу Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы».

Реализация мероприятий вышеуказанной подпрограммы по более эффективному использованию  ресурсов позволит снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере Лямбирского муниципального района.  Основная цель программы заключается в достижении баланса социально-экономических интересов потребителей, производителей и иных участников рынка жилищно-коммунальных услуг при повышении качества условий проживания и коммунального обслуживания населения, привлечении частного бизнеса и внебюджетных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Лямбирского муниципального района РМ.  Обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, надежность функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий направленных на:
          1. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства  Лямбирского муниципального района РМ;

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

4. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

5. Проведение капитального ремонта МКД;

6. Переселение граждан из ветхого жилья;

7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Реализация мероприятий программы позволит:

обеспечить проживание детей-сирот в населенных пунктах с развитой производственной, торговой и социальной инфраструктурой, создать условия для включения детей-сирот в активную социальную жизнь, а также обеспечить контроль за сохранностью жилых помещений, переданных по договору найма специализированного жилищного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

увеличить удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Лямбирского муниципального района;

обеспечить благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

состояние объектов коммунальной инфраструктуры Лямбирского муниципального района РМ характеризуется износом 80%. Наибольший износ имеют канализационные и водопроводные сети – до 80%, которые требуют замены.

В 2021г. предоставлено 2  жилых помещения лицам из числа детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, реализованы государственные полномочия по ведению учета граждан нуждающихся в жилых помещениях, оплачены  взносы на капитальный ремонт, разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) инженерных сетей и получение положительного заключения государственной экспертизы, приобретено оборудование и материалы для системы водоснабжения Лямбирского района, отремонтирована система отопления, система ХВС, канализации МБДОУ «Лямбирский детский сад №3».

Степень реализации мероприятий подрограммы составляет  100 %, Оценка эффективности использования бюджетных средств - 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 84 %. Уровень эффективности реализации подпрограммы составляет 84 %, что свидетельствует об ее эффективности.

Более подробно информация о выполнении показателей и результатах реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории  Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы» представлена в Приложении 2 к данному отчету.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района на 2018 - 2025 годы»  утверждена постановлением Администрации Лямбирского муниципального района  от 30.08.2017г. №1266 интегрировалась в муниципальную  программу Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы».

За 2021 год проведены следующие мероприятия:

- подготовлена и представлена в Министерство спорта и молодежной политики и туризма РМ  заявка на участие в конкурсном отборе;

- велся  учет молодых семей, участвующих в подпрограмме;

- велась информационно-разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации;

-запланирован размер бюджетных ассигнований, выделяемых из районного бюджета Лямбирского муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы;

- подготовлено и подписано  соглашение о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района на 2018-2025 годы» за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия, предусмотренных на эти цели в 2021 году с Министерством спорта и молодежной политики  РМ;                                                        -выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям-участникам подпрограммы;

- представлено в Министерство спорта и молодежной политики РМ  20 отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Степень реализации мероприятий подрограммы составляет  100 %, Оценка эффективности использования бюджетных средств - 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 100 %. Уровень эффективности реализации подпрограммы составляет 100 %, что свидетельствует об ее эффективности.

Более подробно информация о выполнении показателей и результатах реализации мероприятий муниципальной  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района на 2018 - 2025 годы»  представлена в Приложении 3 к данному отчету.