РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ

Лямбирский муниципальный район

Администрация Берсеневского сельского поселения

Постановление

«25» февраля 2022 г.                                                                                          № 59

с. Берсеневка

Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий.

В целях предупреждения неблагоприятных последствий, вызванных весенними паводковыми водами при таянии снега, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,

- Утвердить План противопаводковых мероприятий на весенний период 2022г. (приложение 1)

- Создать противопаводковую комиссию на весенний период 2022г. (приложение 2)

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации сельского поселения                                 О.П. Цепцов

Утвержден Постановлением

Главы администрации Берсеневского

сельского поселения от 25.02.2022г. № 59

ПЛАН

противопаводковых мероприятий по Берсеневскому сельскому поселению  на весенний период 2022г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение корректировки плана по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка | До 01 марта 2022 | Администрация БСП |
| 2. | Уточнение информации о количестве населения, жилых домов, социально значимых объектов, попадающих в предполагаемую зону подтопления | До 1 марта 2022г | Администрация Берсеневского сельского поселения |
| 3. | Разработка и доведение до населения, попадающего в зону паводка, памяток о поведении во время половодья | До 01 марта 2022г | Администрация Берсеневского сельского поселения |
| 4. | Организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования ледяных заторов | До 01.04.2022 | Собственники гидротехнических сооружений, прудов, водохранилищ |
| 5. | Провести проверку готовности к пропуску паводковых вод | До 01.04.2022 | Собственники гидротехнических сооружений, прудов, администрация БСП |
| 6. | Провести проверку источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах возможного затопления, в целях предотвращения экологической катастрофы | До 10 марта 2022года | Собственники гидротехничепских сооружений, прудов, Администрация Берсеневского сельского поселения |
| 7. | Очистить от снега подъезд к пожарным гидрантам на территории с.Берсеневка, проверить их функциональную способность | До 01 марта 2022года | Администрация Берсеневского сельского поселения |
| 8 | Своевременное реагирование на возникновение ЧС, связанных с прохождением паводка 2022 года | В случае угрозы или возникновения ЧС, связанных с прохождением паводка 2022года | Администрация Берсеневского сельского поселения |

Утвержден Постановлением

Главы администрации Берсеневского

сельского поселения от 25.02.2022г. № 59

Противпаводковая комиссия в период весеннего половодья 2022 года

| ФИО | Номер телефона | Должность |
| --- | --- | --- |
| Цепцов Олег Петрович |  | Глава администрации сельского поселения |
| Бурлакова Наталья Юрьевна | 89030513553 | Зам.главы администрации сельского поселения |
| Лемяскина Ольга Александровна | 2-86-31 | Главный специалист администрации сельского поселения |
| Негодова Ольга Владимировна | 89271716929 | Директор ДК «Алмаз»с.Берсеневка |
| Елисеева Надежда Николаевна | 89279779394 | Глава Берсеневского сельского поселения |