Приложение

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «___»_______2023г. №____

Отчет о реализации муниципальной  программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2025 годы» Лямбирского муниципального района за 2022год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2025 годы» утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 21.12. 2015 г. № 1629 (с изменениями от 10.07.2017г. №1002, от 29.12.2017г. №2043, от 29.12.2018г.  № 1329, от 06.09.2019г. №823, от 29.03.2021г. №267).

Реализация мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2025 годы» для решения проблем повышения энергоэффективности позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Лямбирского муниципального района РМ.

Программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2025 годы» предусматривается оснащение объектов бюджетной сферы приборами учета электроэнергии, воды и газа и своевременная их замена.

Основной целью Программы является снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов на территории района и обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в социальной сфере и снижения энергоемкости, а также  разработка и внедрение организационно-технических мероприятий контроля и управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями и сокращение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов.

Программа предусматривает реализацию мероприятий направленных на:
      1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

4. Разработку и проведение пропаганды энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;                                                5. Привлечение  на цели энергосбережения инвестиций;

6. Повышение энергетической безопасности района в целом.

По мере расширения обеспеченности потребителей приборами учета будет осуществляться переход к расчетам за реально потребленную воду и электроэнергию.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

В  2022 году в рамках программы реализовывалось мероприятие по приобретению энергосберегающих ламп.

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 50%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности программы в части реализации мероприятий. Оценка эффективности использования бюджетных средств 70 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 92 %, что свидетельствует об эффективности программы в части достижения показателей. Уровень эффективности реализации программы 64,4 %, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности  реализации программы.

Подробная информация о выполнении показателей и результатах реализации мероприятий муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Лямбирского муниципального района» на 2016 - 2025 годы»  представлена в Приложении к данному отчету.