АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «14»  марта 2016 г.   
          
                                                                                         № 256 
       с. Лямбирь


В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2016 года, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, проведения предупредительно-профилактических и аварийно-спасательных мероприятий, руководствуясь статьями 29, 31 Устава Лямбирского муниципального района, администрация района постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2016 года в Лямбирском муниципальном районе (приложение).  
2. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений, Главам сельских поселений Лямбирского муниципального района, имеющих на своей территории водоемы и гидротехнические сооружения:
2.1. Разработать планы противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2016 года применительно к своим территориям;
2.2. Спланировать привлечение плавсредств организаций и частных владельцев;

2.3.   Создать противопаводковую комиссию в период весеннего половодья 2016 года;
2.4. Провести проверку готовности к пропуску паводковых вод водохозяйственных и гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к затоплению населенных пунктов, человеческим жертвам и значительному материальному ущербу;

2.5. В срок до 20 марта 2016 года осуществить весь комплекс противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов, обеспечить наличие подъездов к гидротехническим сооружениям, очистку от снега и льда водопропускных сооружений, исправность затворов и задвижек;
2.6. Уделить особое внимание в период прохождения весеннего половодья обеспечению рационального регулирования режимов работы гидротехнических сооружений, находящихся в предаварийном состоянии или не имеющем собственника (арендатора);  
2.7. Назначить ответственных лиц за подготовку к паводковому периоду  и руководству работами по пропуску паводковых вод;

2.8. Провести разъяснительную работ среди населения, проживающего в зоне подтопления, о необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования в период весеннего паводка 2016 года;

2.9. Обеспечить готовность придорожных канав, водопропускных труб вдоль автодорог населенных пунктов сельских пунктов к пропуску талых вод. Обеспечить сохранность от разрушения паводковыми водами дорог, мостов, других инженерных коммуникаций и сооружений;

2.10. Установить на водоемах запрещающие таблички с текстом «Выход на лед запрещен!»;

2.11. При возникновении угрозы подтопления или подтопления населенных пунктов, своевременно доводить информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу Лямбирского муниципального района по телефонам 8(83441)2-10-25, либо по телефону/факсу 8 (83441)2-22-44, либо на адреса электронной почты directoredds112@mail.ru, lmbedds112@mail.ru;
2.12. Предоставить отчет о прохождении паводка в срок до 23 марта 2016 года в Администрацию Лямбирского муниципального района на бумажном носителе либо на адрес электронной почты lmbadm@moris.ru. 

 3. Рекомендовать собственникам и арендаторам гидротехнических сооружений, расположенных на территории Лямбирского муниципального района:
 3.1. В срок до 10 марта 2016 года осуществить весь комплекс противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов, в том числе обеспечить подъезд к гидротехническим сооружениям, очистить водосбросные сооружения и донные спуски от снега и льда, обеспечить запас строительных материалов в непосредственной близости от гидроузлов, при необходимости понизить уровень воды в прудах  до минимальных значений.

3.2. Установить строгий контроль за состоянием и работой водонапорных и водопропускных сооружений.

4. Рекомендовать Начальнику ММО МВД России «Лямбирский»  Воробьеву О.Е. совместно с Главами Администраций сельских поселений и Главами сельских поселений:

4.1. Разработать План мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка в период прохождения паводка 2016 года;
4.2. Пресекать выход людей и выезд техники на опасные участки рек и водоемов в период паводка 2016 года;

4.3. Быть готовыми к организации охраны объектов жизнеобеспечения и  объектов жилого фонда, оставшихся без присмотра во время весеннего паводка, во избежание случаев мародерства;

4.4. Предусмотреть объездные маршруты движения транспорта в случае затопления автомобильных дорог.

5. Начальнику Управления по работе с учреждениями образования Администрации Лямбирского муниципального района Громовой Е.У. организовать в образовательных учреждениях проведение профилактических и разъяснительных бесед и лекций среди учащихся по соблюдению мер безопасности на реках и водоемах в период прохождения весеннего половодья 2016 года.

6. Рекомендовать Начальнику Лямбирского ТЦ ПАО «Ростелеком»  Фирсову Г.В. провести проверку состояния линий связи и систем оповещения населения в зоне паводка.

7. Рекомендовать Начальнику Лямбирских РЭС Филиала ПАО «МРСК-Волги» - «Мордовэнерго» Завразину А.С.:

7.1. Спланировать и провести мероприятия по подготовке объектов энергетического комплекса к паводковому периоду 2016 года;

7.2. Обеспечить стабильное снабжение потребителей электроэнергией на территории Лямбирского муниципального района во время паводка.
8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства:

8.1. Спланировать и провести мероприятия по подготовке объектов водоснабжения к паводковому периоду 2016 года;

8.2. Обеспечить стабильную работу водозаборных и канализационных сооружений.
9. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ РМ «Поликлиника №2»       Слугину В.С. поручить Заведующему Поликлиническим отделением №2 ГБУЗ РМ «Поликлиника №2», при необходимости, обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами населения, попадающего в предполагаемую зону паводка, предусмотреть проведение мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попадающего в зону паводка, острыми кишечными заболеваниями.

10. Заместителю Главы Администрации Лямбирского муниципального района - Начальнику Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Вавилкину Н.А. поручить руководителям сельхозпредприятий принять меры по обеспечению необходимого запаса кормов в крестьянско-фермерских хозяйствах Лямбирского муниципального районе в период прохождения паводка. 
11. Рекомендовать Начальнику Лямбирского газового участка АО «Саранскмежрайгаз» Кистанову М.Н. проверить фасадные газопроводы и арматуру, установленную на них, принять меры к их защите от повреждений в местах прохода льда.

12. Рекомендовать Директору МКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам Единой дежурно-диспетчерской службы Лямбирского муниципального района» Исякаевой К.М.:

12.1. Обобщать информацию, поступающую из ФКУ РМ «ЦУКС ГУ МЧС по Республике Мордовия» по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ледовую обстановку и уровень воды на реках и водоемах);
12.2. Своевременно информировать Председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям Лямбирского района, Главу Администрации Лямбирского муниципального района, Глав Администраций сельских поселений, Глав сельских поселений Лямбирского муниципального района, руководителей служб муниципального звена РСЧС территориальной подсистемы Республики Мордовия о складывающейся обстановке во время прохождения паводка 2016 года;

12.3. Доводить информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных происшествий (или чрезвычайных ситуаций), связанных с весенним паводком, до населения Лямбирского района путем взаимодействия с редакцией районной газеты «Призыв».

13. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Лямбирского муниципального района  Батерякова Р.А. 
14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

И. о. Главы Администрации

Лямбирского

муниципального района                                                                       Н.Р. Ерзина                         
                                         Приложение  

                                                                               к постановлению Администрации  

                                                                               Лямбирского муниципального   

                                                                               района
                                                                               от «14» марта 2016 г.  № 256
План мероприятий 
по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего паводка 2016 года в Лямбирском муниципальном районе
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители 

	1
	Разработка проекта нормативно-правового акта  о безаварийном пропуске паводка 2016 года 
	до 10 марта 2016 г.
	Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС

	2
	Проведение заседания КЧС и ОПБ Лямбирского муниципального района 
	Февраль-март 
2016 г. 
	Председатель и члены КЧС и ОПБ Лямбирского муниципального района

	3
	Проведение корректировки Плана по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в период прохождения весеннего паводка 2016 года 
	До 10 марта 2016 г.
	Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС

	4
	Уточнение информации о количестве населения, жилых домов, социально-значимых объектов, попадающих в предполагаемую зону подтопления
	До 1 марта 2016 г.
	Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС

	5
	Разработка и доведение  до населения, попадающего в зону паводка, памяток о поведении во время половодья
	До 10 марта 2016 г.
	Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС

	6
	Уточнение состава оперативной группы Администрации Лямбирского муниципального района
	До 10 марта 2016 г.
	Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС

	7
	Проведение проверки имеющихся систем оповещения в зоне подтопления
	До 10 марта 2016 г.
	ЛТЦ ПАО «Ростелеком», Фирсов Г.В. (по согласованию)

	8
	Подготовка схемы электроснабжения в зоне подтопления во время паводка 
	До 10 марта 2016 г.
	Лямбирские РЭС ПАО «МРСК-Волги» - «Мордовэнерго», Завразин А.С. (по согласованию)

	9
	Проведение в общеобразовательных учреждениях среди учащихся разъяснительных бесед и лекций по соблюдению мер безопасности на реках и водоемах в период паводка
	В течение всего периода прохождения паводка
	Начальник Управления по работе с учреждениями образования Лямбирского муниицпального района, Громова Е.У.

	10
	Подготовка автомобилей, оборудованных громкоговорящими устройствами (для проведения при необходимости оповещение населения)
	В течение всего периода прохождения паводка
	ММО МВД России «Лямбирский», 

Воробьев О.Е. 

(по согласованию)

	11
	Организация охраны жилых домов, объектов экономики, попадающих в зону подтопления
	В течение всего периода прохождения паводка
	ММО МВД России «Лямбирский», 

Воробьев О.Е. 

(по согласованию)

	12
	Предоставление информации в ЕДДС Лямбирского муниципального района о состоянии паводковой обстановки на территории Лямбирского района 
	В течение всего периода прохождения паводка
	Лица, ответственные за прохождение паводка (по согласованию)

	13
	Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения  Александровского и Кривозерьевского сельских поселения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 
	В течение всего периода прохождения паводка
	Главы Администраций Александровского и Кривозерьевского сельских поселений (по согласованию)

	14
	По окончании паводка в трехдневный срок:
- провести комиссионный осмотр жилых домов, зданий, сооружений, подвальных помещений в зоне паводка;

- принять меры по обеспечению технически правильной и безопасной их эксплуатации, своевременному ремонту и приведению в порядок;

- организация откачки воды из подвальных помещений, шахт, кабельных колодцев;

- запуск механизмов, оборудования и систем, отключаемых и демонтированных на период паводка;

- очистка берегов рек и водоемов ото льда, снега и мусора.
	
	Председатель и члены КЧС Лямбирского муниципального района, Противопаводковая комиссия, руководители служб РСЧС


О подготовке к безаварийному пропуску вод в период весеннего паводка 2016 года в Лямбирском муниципальном районе








