Приложение

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «24» марта 2017г. № 440

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы  «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального районе Республики Мордовия на 2016-2019 годы» Лямбирского муниципального района за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы» утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от  __________.   № ____

Реализация мероприятий программы «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы»  будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах района.  Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, дворовых территорий на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

строительство новых дорог межмуниципального, местного значения;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог района составляет 465,6 км, в том числе: асфальтированных дорог- 286,3 км.,

грунтовых дорог- 179,3 км.

Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %, что свидетельствует об эффективности программы в части реализации мероприятий. Оценка эффективности использования бюджетных средств 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 91,5 %., что свидетельствует об эффективности программы в части достижения показателей. Уровень эффективности реализации программы 91,5  %, что свидетельствует об эффективности  реализации программы.