РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2017 г.                                                                           № 12

с. Первомайск
Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2017 годы» за 2016 год.

В соответствии с  Постановлениями Администрации Первомайского сельского поселения от 22.12.2016 № 84 «О Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения», от 16.05.2016года №35 «Об утверждении муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2017 годы», администрация сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Первомайского сельского поселения «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2017 годы» за 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене Первомайского сельского поселения и на официальном сайте органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Первомайского сельского поселения                                        Т.В.Малькова       
	
	Утверждаю

Глава Администрации   Первомайского сельского поселения                                                           Лямбирского муниципального района                   

__________________ Т.В.Малькова




Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района 

за 2016 год

	
	Общие сведения  
	3

	
	Муниципальная программа Первомайского сельского поселения «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2017 годы»


	  3

	

	
	Выводы

Заключение
	4

4

	
	

	
	
	


1.Общие сведения

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов. В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района проведена в соответствии с Порядком реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района утвержденным постановлением Администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района от 22.12.2016 г. №84. 

	 С 2016 года в Первомайском сельском поселении Лямбирского муниципального района действуют следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2017 годы».


2.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ
Основные направления реализации муниципальных программ в 2016 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным программами.

	
	1. Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района» на 2016-2017 годы»

          Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района» на 2016-2017 годы утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района от 16.05.2016 № 35.

         Основной целью Программы является решение проблемы благоустройства сельского поселения.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

-приобщение детей к здоровому образу жизни;

-улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий;

-повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории сельского поселения;

-осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории сельского поселения;

-формирование у населения здорового образа жизни;

-создание условий для привлечения внебюджетного финансирования.

Программные мероприятия не реализованы. Степень реализации выполнения основных мероприятий 20 %, степень соответствия использования финансовых средств запланированному уровню затрат 7 %, оценка эффективности использования финансовых средств 7 %. Уровень эффективности реализации программы составило 29,3 %, что свидетельствует о неэффективности реализации программы.

ВЫВОДЫ: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год:
программа признана неэффективной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания муниципального и общественного контроля. 

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения. 

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Лямбирского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций. 

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки: 

- несвоевременность проведения мероприятий программ;

- невнесение актуальных изменений в программы; 

- отсутствие целевых индикатор программы.

С учетом вышеизложенного, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо: 

- разрабатывать новые муниципальные программы и пересмотреть уже принятые программы.



Приложение 1

к Порядку   проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

	N   
п/п  
	Показатель      
	Вариант оценки    
	Зна- 
чение
	Вес показателя
	Интег- 
ральная 
оценка 
в баллах (гр. 4 x
гр. 5) 

	1   
	2          
	3           
	4  
	5  
	6    

	1.    
	Актуальность на настоящий момент программы в целом    и ее мероприятий     
в соответствии с концепцией социально- экономического развития Первомайского сельского поселения              
	соответствует         
	1  
	15  
	15

	
	
	не соответствует      
	0  
	
	

	2.    
	Соответствие количества           
достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности 
	отношение количества достигнутых к количеству          
запланированных программой критериев оценки эффективности  
	от 0 
до 1 
	30
	6

	3. 
	Выполнение           
мероприятий программы
в отчетном году      
	отношение выполненных 
мероприятий           
программы <*> к общему
числу запланированных 
мероприятий программы 
	от 0 
до 1 
	20  
	4

	4. 
	Выполнение           
мероприятий          
программы с начала   
ее реализации        
	отношение выполненных 
мероприятий           
программы <*> к общему
числу запланированных 
мероприятий программы 
	от 0 
до 1 
	20  
	4

	5.
	Уровень фактического 
объема финансирования программы из бюджета сельского поселения 
с начала   ее реализации        
	отношение фактического
объема финансирования 
к объему   финансирования, запланированному программой            
	от 0 
до 1 
	5  
	0,3

	6.
	Уровень освоенного   
объема финансирования
из муниципального бюджета от фактического      объема финансирования из бюджета сельского поселения с начала её реализации
	отношение освоенного объема финансирования 
к фактическому        
	от 0 
до 1 
	10 
	0


*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

Приложение2  к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Муниципальной программы «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2017 годы за 2016год
(наименование муниципальной целевой программы)

	N 
п/п
	Наименование критерия
оценки эффективности 
	Значение критерия оценки 
эффективности по программе
	Значение критерия оценки
эффективности по факту 
	гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) *

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Увеличение количество детских игровых и спортивных площадок
	1
	0
	0

	 2.
	Озеленение территории поселения
	1
	1
	1

	3
	Развитие системы наружного освещения
	3
	0
	0

	4
	Количество критериев 
оценки эффективности (единиц) 
	5
	1
	Х


* При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1.

	№ п/п
	наименование показателя
	план (по программе)
	фактически
(выполнение)
	Факт. /план

	
	
	2016 год
	с начала реализации программы
	2016 год
	с начала реализации программы
	

	1
	Количество мероприятий**
	5
	5
	1
	1
	5/1

	2
	Объемы финансирования (тыс. рублей)
	75
	75
	5
	5
	75/5

	** мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным

*** указываются причины невыполнения мероприятий и причины недофинансирования программы


Приложение 3 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Расчёт интегральной оценки реализации муниципальной программы Муниципальной программы «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2017 годы
	N   
п/п
	Показатель
	Вариант оценки
	Зна- 
чение
	Вес показателя
	Интегральная 
оценка 
в баллах (гр. 4 x
гр. 5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.    
	Актуальность на настоящий момент программы в целом    и ее мероприятий     
в соответствии с концепцией социально-  экономического развития Первомайского сельского поселения              
	соответствует         
	 
	15  
	15

	
	
	не соответствует      
	  
	
	

	2.    
	Соответствие количества           
достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности 
	отношение количества достигнутых к количеству          
запланированных программой критериев оценки эффективности  
	
	30
	6

	3. 
	Выполнение           
мероприятий программы
в отчетном году      
	отношение выполненных 
мероприятий           
программы <*> к общему
числу запланированных 
мероприятий программы 
	
	20  
	4

	4. 
	Выполнение           
мероприятий          
программы с начала   
ее реализации        
	отношение выполненных 
мероприятий           
программы <*> к общему
числу запланированных 
мероприятий программы 
	
	20  
	4

	5.
	Уровень фактического 
объема финансирования программы из бюджета сельского поселения 
с начала   ее реализации        
	отношение фактического
объема финансирования 
к объему   финансирования, запланированному программой            
	
	5  
	0,3

	6.
	Уровень освоенного   
объема финансирования
из муниципального бюджета от фактического      
объема финансирования
из бюджета сельского поселения с начала её реализации
	отношение освоенного объема финансирования 
к фактическому        
	
	10 
	0

	7.
	Всего баллов
	
	x
	x
	29,3


Приложение 4 к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

СПИСОК

ПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

	N 
п/п
	Наименование программы
	Интегральная оценка     
в баллах
	Характеристика 
эффективности реализации   
программы

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2017 годы
	29,3
	неэффективна

	
	
	
	












