ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЕЛХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.										                        №

с. Большая Елховка

Об утверждении муниципальной программы Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Формирование современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

В целях улучшения условий проживания жителей Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, администрация      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Формирование современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. Главы администрации

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия								   А.Б. Михеев

Приложение

к постановлению администрации Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

от 04.12.2017 № 112

Муниципальная  программа

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия  «Формирование современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

# Паспорт       
муниципальной программы Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

«Формирование современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной целевой программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы, основные разработчики муниципальной программы | Администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. |
| Задачи муниципальной программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий МКД – 21; - площадь благоустроенных дворовых территорий – 3,7 га; - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве – 100%; - доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100%; - количество заключенных и с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц - 5; - количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства - 40. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы без разделения на этапы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы» составляет 4 156 330 рублей, в том числе: в 2018 году – 831 266 рублей; в 2019 году – 831 266 рублей; в 2020 году - 831 266 рублей; в 2021 году – 831 266 рублей; в 2022 году – 831 266 рублей; из них средства федерального бюджета - 3 225 310 рублей, в том числе: в 2018 году – 645 062 рубля; в 2019 году - 645 062 рубля; в 2020 году - 645 062 рубля; в 2021 году - 645 062 рубля; в 2022 году - 645 062 рубля; средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 806 330 рублей, в том числе: в 2018 году – 161 266 рублей; в 2019 году - 161 266 рублей; в 2020 году - 161 266 рублей; в 2021 году - 161 266 рублей; в 2022 году - 161 266 рублей; средства местного бюджета – 124 690 рублей, в том числе: в 2018 году – 24 938 рублей; в 2019 году - 24 938 рублей; в 2020 году - 24 938 рублей; в 2021 году - 24 938 рублей; в 2022 году - 24 938 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Выполнение поставленных целей и задач муниципальной программы, улучшение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы |
| Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы | - общее руководство реализацией программы осуществляет администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия; - контроль возложен на Главу администрации Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. |

# Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы  благоустройства Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее реализации

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации, в связи, с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач для Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально- экономического развития Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем в сфере благоустройства населенных пунктов является недостаточное финансирование мероприятий связанных с улучшением инфраструктуры общедомовой территории  МКД.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение благоустройство его дворовых территорий МКД и территорий общего пользования.

Минимальный перечень видов работ по  благоустройству дворовых  территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий иные виды работ, может быть осуществлен путем определенного объема трудового участия собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий  в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. Трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ, определяется согласно порядку (приложение 6).

Обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий проводятся согласно порядку (приложение 7).

Проблема благоустройства сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, все это отрицательно сказывается на ее привлекательности.

В настоящий момент на территории сельского поселения распложен 21 многоквартирный пятиэтажный дом и всего лишь 7 детских площадок, что не соответствует реальной потребности. Имеющиеся скамейки возле МКД находятся в изношенном состоянии, проезды к дворовым территориям не соответствуют нормам. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории за счет привлечения средств бюджета.

Для решения указанных проблем и в целях стабилизации сложившейся ситуации необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.

Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень качества жизни населения Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Мероприятия муниципальной программы сбалансированы, охватывают все отрасли экономики Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, являются инструментом повышения эффективности использования ресурсов для дальнейшего развития экономики Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

# Раздел  2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы муниципальной программы

Основная цель программы - это повышение уровня качества проживания граждан на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия путем улучшения санитарного, эстетического состояния дворовой территории

Для осуществления этой цели основными задачами являются:

- установление единого порядка содержания территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Проводимая администрацией сельского поселения политика должна превратить территорию поселения более комфортной для проживания  граждан.

Для решения каждой из указанных задач необходим соответствующий механизм экономического стимулирования данной деятельности. Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей на 2018-2022 годы приведены в приложении 1.

Основными индикаторами и показателями выполнения муниципальной программы, позволяющими осуществлять мониторинг прогресса в достижении установленной цели муниципальной  программы в сфере благоустройства территории поселения являются:

1) количество благоустроенных дворовых территорий МКД – 21 единица.

2) площадь благоустроенных дворовых территорий – 3,7 га.

3) доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве – 100%.

4) доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 100%.

5) количество заключенных и с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц – 5.

6) количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства – 40.

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы.

По окончании реализации муниципальной программы предполагается увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих нормативным требованиям.

# Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2. Меры правового регулирования муниципальной программы приведены в приложении 3.

Достижение цели муниципальной программы требует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики).

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям;

- увеличение благоустроенных многоквартирных домов, отвечающих потребностям жителей, путем установки скамеек;

- увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия с учетом направляемых на реализацию Программы финансовых средств в течение каждого года уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Мероприятия Программы реализуются на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организатором мероприятий программы является администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Контроль за ходом исполнения мероприятий Программы, подготовкой текущей информации осуществляет Глава администрации Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Раздел  5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, а также средств внебюджетных источников.

Размер средств муниципального бюджета (с учетом предоставления субсидии), направляемых на финансирование мероприятий предусмотренных муниципальной  программой составляет 4156,3 тыс. рублей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и максимального перечня работ приведена в приложениях 3, 4 к программе.

Распределение объема финансирования направлений муниципальной программы по источникам финансирования осуществляется согласно приложению 5.

Раздел  6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) нормативно-правовые риски, связанные с изменением действующего законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления Республики Мордовия;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе исполнителя или отдельных ее соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет средств федерального бюджета РФ и республиканского бюджета Республики Мордовия;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Управление указанными рисками возможно посредством:

- своевременной корректировки положений (мероприятий) муниципальной программы;

- повышения квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;

- координации деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей при реализации мероприятий муниципальной программы;

- обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

- осуществления прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы – порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Текущее управление ходом выполнения муниципальной программы осуществляется ее муниципальным  заказчиком – администрацией Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Муниципальный заказчик муниципальной программы разрабатывает и направляет в Министерство Жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия заявку в соответствии с Порядком предоставления субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на очередной финансовый год, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Муниципальная программа реализуется на правовой базе, основанной на положениях Федерального закона.

Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляет Глава администрации Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

степени реализации основных мероприятий и мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ=МВ/М, где:

СРМ – степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяемой путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

ССУЗ=ФФ/ФП, где

ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы определяемой по формуле:

СДЦ = (СДП1+СДП2+СДПn)/n, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы

n   - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по формуле:

ЭГП=СДЦ*ЭС

Критерии оценки эффективности реализации программы:

- неэффективная (если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 50%);

- удовлетворительный  уровень эффективности (если мероприятия Программы выполнены с эффективностью 50-79%);

- эффективная (если мероприятия Программы выполнены с эффективностью 80-100%);

- высокоэффективная (если мероприятия Программы выполнены с эффективностью более 100%).

Приложение 1

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД современными скамейками | ед. | 0 | 5 | 10 | 14 | 21 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | га | 0 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 3,7 |
| 3 | Количество заключенных и с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц; | ед. | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | Количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков о благоустройстве указанных домов (земельных участков) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. | Ед. | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия  «Формирование современной городской среды на территории  Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Благоустройство дворовых территорий МКД |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, установка современных скамеек, приведение дворовых проездов и искусственного освещения в состояние, отвечающее нормативным требованиям, установка детских и спортивных площадок | снижение уровня качества проживания граждан |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения | Визуализация элементов благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта дворовых проездов | кв.м. | 0, 8 тыс. руб. |  |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 5 тыс. руб. |  |
| 3 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 20 тыс. руб. |  |
| 4 | Установка урн | 1 ед. | 4 тыс. руб. |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (тыс. руб.) | Визуализация элементов благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. |  |  |
|  | - качели | шт. | 30,0 |  |
|  | - горка | шт. | 70,0 |  |
|  | - песочница | шт. | 8,0 |  |
|  | - качалка-балансир | шт. | 12,0 |  |
|  | - детский игровой комплекс | шт. | 85,0 |  |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. |  |  |
|  | - спортивный комплекс | шт. | 85,0 |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная  (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия «Формирование современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | Итого за период реализации муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2022 годы» | Администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | Всего | 831266 | 831266* | 831266* | 831266* | 831266* | 4156330 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет | 161266 | 161266 | 161266 | 161266 | 161266 | 806330 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 645062 | 645062 | 645062 | 645062 | 645062 | 3225310 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 24938 | 24938 | 24938 | 24938 | 24938 | 124690 |
|  |  |  |  | прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*- прогнозное значение

Приложение 6

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Порядок

трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок) регламентирует процедуру трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.			В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:		а) минимальный перечень работ - перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета, включающий в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

б) дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств бюджета, включающий в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- разработка смет, дизайн-проектов.

в) форма трудового участия – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);				- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.

При этом объем трудового участия в выполнении работ по благоустройству одной дворовой территории должен быть не менее 5 часов при участии не менее    30% заинтересованных лиц данной территории.

- Порядок трудового участия граждан

2.1.	Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 					2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.					2.3.	В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Приложение 7

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

- Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

1.2.	Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3.	Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта

2.1.	 Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается администрацией Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1.	Администрация Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, подавших заявку о включении дворовой территории в муниципальную программу в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

3.2.	В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрацией Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением администрации Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 03.08.2017 № 72 с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

3.3.	Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается постановлением администрации Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

3.4.	Дизайн-проект  благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Большеелховского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, должен быть утвержден не позднее 31 декабря 2017 года.

Приложение 8

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес МКД | Наименование мероприятия (благоустройство дворовых территорий МКД) | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Фабричная, д. 89 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамейки. Установка детской площадки. | 2018 |
| 2 | ул. Фабричная, д. 72 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамейки. | 2018 |
| 3 | ул. Фабричная, д. 89/1 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамейки. | 2018 |
| 4 | им. В. П. Вакала, д. 9 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамьи. | 2018 |
| 5 | им. В. П. Вакала, д. 7 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамьи. | 2018 |
| 6 | им. В. П. Вакала, д. 8 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамьи. Установка уличного освещения. | 2019 |
| 7 | ул. Фабричная, д. 3 | Установка недостающих элементов детской площадки: горка, турник , качели, песочница. Установка уличного освещения. | 2019 |
| 8 | ул. Фабричная, д. 4 | Установка детской площадки. | 2019 |
| 9 | им. В. П. Вакала, д. 10 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамьи. Установка уличного освещения. | 2019 |
| 10 | им. В. П. Вакала, д. 12 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамьи. Установка уличного освещения. | 2019 |
| 11 | ул. Фабричная, д. 1 | Установка недостающих элементов детской площадки: качели, песочница. Установка уличного освещения. | 2020 |
| 12 | ул. Фабричная, д. 2 | Установка недостающих элементов детской площадки: скамьи , качели, песочница. Установка уличного освещения. | 2020 |
| 13 | ул. Фабричная, д. 5 | Установка недостающих элементов детской площадки: беседки, горки, песочницы, скамьи, качелей , шведской стенки. Установка уличного освещения. | 2020 |
| 14 | ул. Фабричная, д. 6 | Установка недостающих элементов детской площадки: качели, турник, змейка. Установка уличного освещения. | 2020 |
| 15 | ул. Фабричная, д. 57 | Установка недостающих элементов детской площадки: горка, скамьи , песочница. Ремонт дорожного покрытия. | 2021 |
| 16 | им. В. П. Вакала, д. 11 | Установка недостающих элементов благоустройства: скамьи. Установка уличного освещения. | 2021 |
| 17 | им. В. П. Вакала, д. 13 | Установка недостающих элементов детской площадки: беседки, горки , шведской стенки. Установка уличного освещения. | 2021 |
| 18 | ул. им. В. Н. Имерякова, д. 61 | Установка недостающих элементов детской площадки: качели, песочница. Установка уличного освещения. | 2022 |
| 19 | ул. им. В. Н. Имерякова, д. 62 | Установка недостающих элементов детской площадки: скамьи , качели, песочница. Установка уличного освещения. | 2022 |
| 20 | ул. им. В. Н. Имерякова, д. 63 | Установка недостающих элементов детской площадки: установка беседки. Ремонт дорожного покрытия. | 2022 |
| 21 | ул. им. В. Н. Имерякова, д. 64 | Установка недостающих элементов детской площадки: установка беседки. | 2022 |

Приложение 9

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков с собственниками (пользователями) которых необходимо до 2021 года заключить соглашения о благоустройстве указанных домов и земельных участков в соответствии с требованиями, утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| № п/п | Адрес жилого дома или земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Дачная, д. 11 |
| 2 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Дачная, д. 33 |
| 3 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 7 |
| 4 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 8 |
| 5 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 23 |
| 6 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 37 |
| 7 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 49 |
| 8 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 54 |
| 9 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 64 |
| 10 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 70 |
| 11 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 73 |
| 12 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 74 |
| 13 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Солнечная, д. 104 |
| 14 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Молодежная, д. 5 |
| 15 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Молодежная, д. 6 |
| 16 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Молодежная, д. 19 |
| 17 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Молодежная, д. 27 |
| 18 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Молодежная, д. 42 |
| 19 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Молодежная, д. 44 |
| 20 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Октябрьская, д. 25 |
| 21 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Октябрьская, д. 31 |
| 22 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Октябрьская, д. 36 |
| 23 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Октябрьская, д. 40 |
| 24 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Набережная, д. 17 |
| 25 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Набережная, д. 34 |
| 26 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. им. В.Н. Имерякова, д. 4 |
| 27 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. им. В.Н. Имерякова, д. 15 |
| 28 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. им. В.Н. Имерякова, д. 17 |
| 29 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. им. В.Н. Имерякова, д. 29 |
| 30 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Красная, д. 13 |
| 31 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Красная, д. 14 |
| 32 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Красная, д. 29 |
| 33 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Красная, д. 49б |
| 34 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Красная, д. 53 |
| 35 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Красная, д. 78 |
| 36 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Первомайская, д. 2 |
| 37 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Первомайская, д. 3а |
| 38 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Первомайская, д. 14 |
| 39 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Первомайская, д. 18 |
| 40 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Первомайская, д. 66 |

Приложение 10

к муниципальной программе

Большеелховского сельского поселения

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия «Формирование современной

городской среды на территории  Большеелховского

сельского поселения  Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия на 2018-2022 годы»

Адресный перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с которыми до 2021 года необходимо заключить соглашения на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности указанных лиц, за счет средств указанных лиц

| № п/п | Адрес объекта недвижимости или земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Фабричная, д. 18 |
| 2 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Фабричная, д. 59 |
| 3 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Фабричная, д. 20а |
| 4 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. Фабричная, д. 5в |
| 5 | Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. им. В.Н. Имерякова, д. 61а |