Приложение

к постановлению Администрации

Лямбирского муниципального района

№___________ от ___________

«Приложение 2

к муниципальной программе

Лямбирского муниципального района

Республики Мордовия

«Развитие автомобильных дорог в Лямбирском

муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2021 годы»»

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Финансирование (всего средств) | Средства федерального бюджета | Республиканский бюджет | Средства бюджета Лямбирского муниципального района | Протяжённость, км |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты) |  | 4705,3 | 0 | 0 | 4705,3 | - |  |  |  |  |
| - Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Новая и до ул. Заречная в д. Масловка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 6 442,38 | 6 442,38 | 0 | 0 | 1,111 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автодороги по ул. им. В.Н. Имерякова в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 4 828, 73 | 4 828, 73 | 0 | 0 | 0,775 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги по ул. Верхняя в с. Михайловка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 5 862, 84 | 5 862, 84 | 0 | 0 | 1,102 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в д. Щербаково Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 4 735, 13 | 4 735, 13 | 0 | 0 | 0,750 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство футляров на подземных газопроводах, попадающих в зону строительства автомобильной дорогой по ул. Южная, ул. 60 лет Победы в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 599,61 | 0 | 0 | 599,61 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция автомобильных дорог по улицам в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (ул. Садовая) |  | 2 645, 3 | 0 | 0 | 2 645, 3 | 1,1 |  |  |  |  |
| 7 | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района межмуниципального значения |  | 2418,71 | 0 | 0 | 2418,71 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Осуществление строительного контроля |  | 524, 6 | 0 | 0 | 524, 6 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование автомобильных дорог |  | 1155,47 | 0 | 0 | 1155,47 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги |  | 438,46 | 0 | 0 | 438,46 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 34 356,53 | 21 869,08 | 0 | 12487,45 | 0 |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты) |  | 3014,5 | 0 | 0 | 3014,5 | - |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Лямбирского муниципального района (межбюджетные трансферты) |  | 1228,3 | 0 | 0 | 1228,3 | - |  |  |  |  |
| - Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 1 965,992 | 0 | 1 867,692 | 98,3 | 0,3 |  |  | 0 |  |
| 4 | Строительство автодорог по ул. Молодежная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства. Автодорога 1-1) |  | 3 166,29 | 0 | 3 007,970 | 158,32 | 0,398 |  |  | 0 |  |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Московская в с. Пензятка в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия |  | 4 178,58 | 0 | 3 969,65 | 208,93 | 1,0 |  |  | 0 |  |
| 5 | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района межмуниципального значения |  | 5 261,865 | 0 | 0 | 5 261,865 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Осуществление строительного контроля |  | 114,759 | 0 | 0 | 114,759 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование автомобильных дорог |  | 1100,671 | 0 | 0 | 1100,671 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги |  | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования межселенного значения Лямбирского муниципального района |  | 153,2 | 0 | 0 | 153,2 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Софинансирование объектов капитального строительства Лямбирского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 20 484,157 |  | 8 845, 312 | 11638,845 |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты) | 3484,9 | 0 | 0 | 3484,9 |  | - |  |  |  |
| - Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство автодорог по ул. Молодежная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (1 этап строительства. Автодорога 1-1) | 3 007,97 | 0 | 3 007,97 | 0 |  | 0,370 |  |  |  |
| 2 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Саранская в с. Пензятка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 5 993, 22 | 0 | 4 993, 22 | 1000,0 |  | 1,823 |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 1867,695 | 0 | 1 774,31 | 93,385 |  | 0,37 |  |  |  |
| 4 |  | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района межмуниципального значения | 1520,0 | 0 | 0 | 1520,0 |  | 0 |  |  |  |
| 5 |  | Осуществление строительного контроля | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |  | 0 |  |  |  |
| 6 |  | Проектирование автомобильных дорог | 672,6 | 0 | 0 | 672,6 |  | 0 |  |  |  |
| 7 |  | Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги | 306,5 | 0 | 0 | 306,5 |  | 0 |  |  |  |
| 8 |  | Строительство автомобильной дороги до кладбища д. Щербаково Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 1748,556 | 0 | 0 | 1748,556 |  | 0,306 |  |  |  |
| 9 |  | Проектирование автомобильной дороги по ул. Вознесенская с. Лямбирь Лямбирского района Республики Мордовия | 90,0 | 0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Изготовление сметной документации по объекту: «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия» | 60,0 | 0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Оказание услуг по изготовлению технического плана и межеванию земельного участка по объекту: « Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 11,5 | 0 |  | 11,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Оказание услуг по изготовлению проекта планировки территории и проекта межевания территории под автодорогой по ул. Дружба с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 110,0 | 0 |  | 110,0 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Оказание услуг по изготовлению технических планов с дальнейшей постановкой на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Лямбирского муниципального района | 152,0 | 0 |  | 152,0 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Софинансирование объектов капитального строительства Лямбирского муниципального района | 4756,467 | 0 |  | 4756,467 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 24 181,408 |  | 9 775,50 | 14 405,908 |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты) | 3070,1 | 0 | 0 | 3070,1 |  | - |  |  |  |
| - Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Московская в с. Пензятка в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия | 4 178,58 | 0 | 0* | 4 178,58 |  |  | 1,0 |  | 0 |
| 2 |  | Ремонт автодороги по ул. Крестьянская в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 4771,744 | 0 | 4 487, 447 | 284, 297 |  |  | 1,670 |  |  |
| 3 |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Саранская в с. Пензятка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 4 163,42 | 0 | 0* | 4 163,42 |  |  | 1,8 |  |  |
| 4 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина с. Лямбирь Лямбирского района Республики Мордовия | 4 504,4328 | 0 | 4 279, 211* | 225, 2218 |  |  | 1,1 |  |  |
| 5 |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская и ул. Коммунистическая в с. Протасово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 7399,04 | 0 | 7029,00* | 370,04 |  |  | 1,2119 |  |  |
| 6 |  | Ремонт автодороги по ул. Гагарина с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2-я очередь) | 2912,51 | 0 | 2766,00 | 146,51 |  |  | 0,5 |  |  |
| 7 |  | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района межмуниципального значения | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,0 |  |  | 0 |  |  |
| 8 |  | Осуществление строительного контроля | 89,098 | 0 | 0 | 89,098 |  |  | 0 |  |  |
| 9 |  | Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог | 651,5932 | 0 | 0 | 651,5932 |  |  | 0 |  |  |
| 10 |  | Проектирование строительства автомобильных дорог | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги | 260,51 | 0 | 0 | 260,51 |  |  | 0 |  |  |
| 12 |  | Софинансирование объектов капитального строительства Лямбирского муниципального района | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 33401,028 |  | 18561,658* | 14 839,370 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них, на уровне соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты) |  | 5061,33 | 0 | 0 | 5061,33 | - |  |  | 0 |  |
| - Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Аксеново Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (1 кв. 2016г) |  | 18 077,59 | 0 | 18 077,59* | 0 | 1,6 |  |  | 0 |  |
| 2 | Строительство автодороги по ул. Строителей в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2 кв. 2016 г) |  | 8 182,37 | 0 | 0 * | 8 182,37 | 1,406 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство автодороги по ул. Мира в с. Александровка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2 кв. 2016 год) |  | 4 721,88 | 0 | 4 721,88* | 0 | 0,998 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство автодороги по ул. Олимпийская в с. Александровка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2 кв. 2016 год) |  | 4 852,87 | 0 | 4 852,87* | 0 | 1,031 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Атемар Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 4 885,00 | 0 | 4 885,00* | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Атемар Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 3 544,35 | 0 | 3367,13* | 177,22 | 0,624 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт на автомобильную дорогу по ул. Юбилейная в с. Пензятка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2 кв. 2012) |  | 1 864,51 | 0 | 1 864,51* | 0 | 0,8 |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги в пос. Берсеневские Выселки Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (1 кв. 2012 года) |  | 6 695,25 | 0 | 6 695,25* | 0 | 1,575 |  |  | 0 |  |
| 9 | Строительство автомобильной дороги по ул. Советская до кладбища с. Скрябино Лямбирского муниципального района Республики Мордовия ( 4 кв. 2014 года) |  | 12 358,97 | 0 | 12 358,97* | 0 | 1,2427 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство автомобильной дороги по ул. Покровская и ул. Новая в с. Саловка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия ( 2 кв. 2015 года) |  | 8 031,11 | 0 | 8 031,11* | 0 | 1,753 |  |  |  |  |
| 11 | Строительство подъезда от начала плотины до сельского кладбища в с. Новая Уда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (4 кв. 2015 года) |  | 8 343,72 | 0 | 8 343,72* | 0 | 1,220 |  |  |  |  |
| 12 | Строительство автодороги по ул. Зеленая в с. Болотниково Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 7 590,32 | 0 | 7 590,32* | 0 | 1,150 |  |  |  |  |
| 13 | Строительство автодороги по ул. Горьковская в с. Пензятка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 6 687,09 | 0 | 6 687,09* | 0 | 0, 75 |  |  |  |  |
| 14 | Строительство автомобильной дороги по ул. Просторная в д. Русская Свербейка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 9 448,66 | 0 | 9 448,66* | 0 | 1,2616 |  |  |  |  |
| 15 | Строительство автомобильной дороги в с/п Первомайск , д. Кошкаровка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 12 383,6 | 0 | 12 383,60* | 0 | 2,176 |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Долгая с. Черемишево Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 10 869,05 | 0 | 10 869,05* | 0 | 1,594 |  |  |  |  |
| 17 | Строительство автодороги по ул. Садовая в с. Александровка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 9 775,90 | 0 | 9 775,90* | 0 | 1,535 |  |  |  |  |
| 18 | Строительство автомобильной дороги по ул. Гагарина в д. Приволье Лямбирского муниципального района РМ |  | 6 054,21 | 0 | 6 054,21* | 0 | 0,5 |  |  |  |  |
| 19 | Строительство автомобильной дороги по ул. Нижняя в с. Михайловка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 2 954,07 | 0 | 2 954,07* | 0 | 0,465 |  |  |  |  |
| 20 | Строительство автомобильной дороги от ул. Заречная до автодороги Р-180 «Подъезд к городу Саранску от федеральной трассы М5» в д. Масловка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 5 002, 056 | 0 | 5 002, 056* |  | 0,465 |  |  |  |  |
| 21 | Реконструкция автомобильной дороги к животноводческому комплексу ООО «Нива» от ЗАО «Тандер» до памятника Победы в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 16 660,76 | 0 | 16 660,76* | 0 | 1,62 |  |  |  |  |
| 22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2,3 этапы) |  | 5 308,76 | 0 | 5 043,32* | 265,44 | 0,993 |  |  |  |  |
| 23 | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения |  | 1600,0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 |  |  |  |  |
| 24 | Осуществление строительного контроля |  | 525,23 | 0 | 0 | 525,23 | 0 |  |  |  |  |
| 25 | Проектирование автомобильных дорог |  | 217,51 | 0 | 0 | 217,51 | 0 |  |  |  |  |
| 26 | Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги |  | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |  |  |  |  |
| 27 | Софинасирование объектов капитального строительства Лямбирского муниципального района |  | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 181996,166 | 0 | 165667,066* | 16329,1 | 0 |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог Лямбирского муниципального района местного значения (межбюджетные трансферты) |  | 7958,1 | 0 | 0 | 7958,1 |  | - |  | 0 |  |
| 2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Энергетиков с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (2016 год) |  | 4 727,30 | 0 | 4 727,30 | 0 |  | 0,6 |  |  |  |
| 2 | Строительство автодороги по ул. Дорожная в с. Владимировка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия |  | 6 517,23* |  | 6 517,23* |  |  | 0,859 |  | 0 |  |
| 3 | Строительство проезда по ул. Большая и ул. Выселки в с. Новая Уда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия ( 4 кв. 2015 года) |  | 10 136,49 | 0 | 10 136,49* | 0 |  | 1,615 |  |  |  |
| 4 | Строительство проезда по ул. Большая в с. Новая Уда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия ( 4 кв. 2015 года) |  | 6 625,3 | 0 | 6 625,3* | 0 |  | 1,161 |  |  |  |
| 5 | Строительство автодороги по ул. Молодежная от д. №1 ул. Ф. Секаева до д. №67 Ф. Секаева с. Татарская Тавла Лямбирского муниципального района Республики Мордовия (1 кв. 2014 г.) |  | 8 380, 57* | 0 | 8380,57* | 0 |  | 1,494 |  | 0 |  |
| 6 | Содержание автомобильных дорог Лямбирского межмуниципального района Республики Мордовия межмуниципального значения |  | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 |  | 0 |  |  |  |
| 7 | Ремонт автомобильных дорог по улицам Ленина, Комсомольская, 40 лет Победы, Полевая и Интернациональная в с. Лямбирь, Лямбирского района Республики Мордовия |  | 14 133,467 | 0 | 0 | 14 133,467 |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Осуществление строительного контроля |  | 266,633 | 0 | 0 | 266,633 |  | 0 |  |  |  |
| 9 | Проектирование автомобильных дорог |  | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |  | 0 |  |  |  |
| 10 | Проведение кадастровых работ и изготовление технической документации на автомобильные дороги |  | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  | 0 |  |  |  |
| 11 | Софинансирование объектов капитального строительства Лямбирского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 59795,09 | 0 | 36386,89* | 23 408,2 |  | 0 |  |  |  |

* – показатель прогнозный