Приложение 1

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «___»_______2019г. №____

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы  «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия на 2016-2021 годы» Лямбирского муниципального района за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия на 2016-2021 годы» утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от  21.12.2015 года № 1630

Реализация мероприятий программы «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия на 2016-2021 годы»  будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах района.

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, дворовых территорий на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

строительство новых дорог межселенного, местного значения;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы является:

- повышение доли дорог общего пользования с твердым покрытием;

- снижение доли автомобильных дорог не отвечающим нормативным требованиям;

- увеличение доли сельских населенных пунктов обеспеченных постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог межселенного и местного значения ведется в основном за счет субсидии из республиканского и местного бюджетов.

В 2018г.  были построены: автомобильная дорога по ул. Саранская в с. Пензятка, автомобильная дорога до кладбища в д. Щербаково Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. Произведен  ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Запроектирована автомобильная дорога по ул. Вознесенская с. Лямбирь Лямбирского района Республики Мордовия

Изготовлена сметная документация по объекту: «Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Крестьянская с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия».

Изготовлен технический план и межевание земельного участка по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Изготовлен проект планировки территории и проект межевания территории под автодорогой по ул. Дружба с. Берсеневка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

В настоящее время протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов Лямбирского района составляет 333 км, в том числе: асфальтированных дорог, с щебеночным покрытием – 145,8 км., грунтовых дорог- 187,2  км.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его. Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %, что свидетельствует об эффективности программы в части реализации мероприятий. Оценка эффективности использования бюджетных средств 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 76 %., что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности программы в части достижения показателей. Уровень эффективности реализации программы 94 %, что свидетельствует об эффективности реализации программы.

Результатами реализации муниципальной программы являются:

- Улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в Лямбирском муниципальном районе, за счет  капитального ремонта  дорог и строительства новых.

- Увеличение доли  дорог общего пользования с твердым покрытием – к 2021 году до 75%.

- Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к 2021 году до 34%.

- Увеличение доли сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием к 2021 году до 85%.