АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 »_____03___2020 г.                                                        №_283__

с. Лямбирь

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лямбирском муниципальном районе на 2019- 2025 годы» за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Лямбирском муниципальном районе, утвержденным Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 07.12.2016 № 1594 и в целях осуществления ежегодной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лямбирском муниципальном районе на 2019- 2025 годы», статьями 30, 32, 37 Устава Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Лямбирского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый за 2019 год отчет о реализации муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лямбирском муниципальном районе на 2019- 2025 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Лямбирского муниципального района РМ.

Глава Лямбирского

муниципального района                                                               Ю.И. Голов

Приложение

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «___»_______2020г. №____

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы  Лямбирского муниципального района «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лямбирском муниципальном районе на 2019- 2025 годы»  за 2019 год

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лямбирском муниципальном районе на 2019- 2025 годы»  утверждена  постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от   13.06.2019г.   № 557 (с внесенными изменениями от 06.09.2019г. №822).

Реализация мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Лямбирском муниципальном районе на 2019- 2025 годы» позволит ликвидировать жилищный фонд, признанный до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Для достижения этих целей необходимо решить  основную задачу:

-   Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

В ходе реализации Программы планируется:

- уменьшение доли общей площади ветхого и аварийного жилья;

- уменьшение доли граждан проживающих в ветхом и аварийном жилье.

В 2019г. в рамках программы мероприятия не реализовывались. В связи с чем, определить степень эффективности программы не представляется возможным.