Приложение

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «___»_______2020г. №____

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» (далее Программа) утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 30.08. 2017 г. № 1266 (постановления о внесении изменений от 13.09.2017 №1326, от 29.12.2017г. №2042, от 18.12.2017г. №1981, от 26.03.2018г. №389, от 15.10.2018г. №1097,  от 29.12.2018г. №1328, от 14.03.2019г. №272, от 31.05.2019г. №525).

Достижение цели муниципальной программы требует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики).

Стимулирование развития жилищного строительства  осуществляется путем реализации организационных и программных мероприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней.

Программа предусматривает реализацию мероприятий направленных на:
           - обеспечение застраиваемых земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой;

- создание условий для привлечения средств частных инвесторов в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения жилищного строительства;

- реализацию мер градостроительного регулирования;

- улучшение  качества жилищного фонда;

- осуществление строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры (дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения),    строительства (реконструкции) автомобильных дорог в новых сформированных массивах;

Реализация мероприятий программы позволяет:

-  увеличить годовой объем  ввода жилья;

-  увеличить рост обеспеченности населения жильем;

-  увеличить количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местного бюджета;

-  уменьшить долю общей площади дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

- увеличить развитие территорий в целях жилищного строительства, обеспечение их коммунальной и транспортной инфраструктурой, а также социальной инфраструктурой.

В 2019г. район обеспечил земельными участками 7 многодетных семей из 35 состоящих на учете.   Предоставлены 8,4 тыс. кв.м. земельных участков для жилищного строительства, введено в эксплуатацию 28 028 кв.м. жилья.

Степень реализации мероприятий Программы составляет  100%. Оценка эффективности использования составила 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила  118,9%. Уровень эффективности реализации Программы 118,9%, что свидетельствует об высоком уровне эффективности реализации Программы.

Муниципальная подпрограмма  «Развитие жилищно-коммунальной сферы и повышение качества предоставляемых услуг на территории  Лямбирского муниципального района на 2016 - 2025 годы» (далее Подпрограмма) утверждена постановлением Администрации Лямбирского муниципального района  от 30.08.2017г. №1266 интегрировалась в муниципальную  программу Лямбирского муниципального района  Республики Мордовия «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» в 2018 году.

Реализация мероприятий вышеуказанной подпрограммы по более эффективному использованию  ресурсов позволяет снизить затраты на коммунальные услуги в бюджетной сфере Лямбирского муниципального района.  Основная цель программы заключается в достижении баланса социально-экономических интересов потребителей, производителей и иных участников рынка жилищно-коммунальных услуг при повышении качества условий проживания и коммунального обслуживания населения, привлечении частного бизнеса и внебюджетных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса Лямбирского муниципального района РМ.  Обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, надежность функционирования систем жизнеобеспечения и повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства.

Программа предусматривает реализацию мероприятий направленных на:

1. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства  Лямбирского муниципального района РМ;

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

3. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

4. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

5. Проведение капитального ремонта МКД;

6. Переселение граждан из ветхого жилья;

7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Реализация мероприятий программы позволит:

- Обеспечить проживание детей-сирот в населенных пунктах с развитой производственной, торговой и социальной инфраструктурой, создать условия для включения детей-сирот в активную социальную жизнь, а также обеспечить контроль за сохранностью жилых помещений, переданных по договору найма специализированного жилищного фонда Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

- Увеличить удовлетворенность граждан качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Лямбирского муниципального района;

- Обеспечить благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Состояние объектов коммунальной инфраструктуры Лямбирского муниципального района РМ характеризуется износом 80%. Наибольший износ имеют канализационные и водопроводные сети – до 80%, которые требуют замены.

В 2019г. предоставлено 1 жилое помещение лицу из числа детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, реализованы государственные полномочия по ведению учета граждан нуждающихся в жилых помещениях, оплачены  взносы на капитальный ремонт. В 2019г. выполнен запланированный объем капитального ремонта МКД реализации Республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы» проведен капитальный ремонт 13 МКД (МКД в п.свх. Коммунар, 1-н в с. Аксеново (ул. Молодежная, д.24), 2 в Александровке (ул. Долганова д.6,8), 4 в с. Атемар (Центральная, д.19,52,55,6), 3 в  с. Берсеневка (ул. Пролетарская, д.27,9, ул. Совхозная, д.2), МКД №13 по ул. Вакала  в с. Б. Елховка,  МКД №49 по ул. Ленина в с. Лямбирь  на сумму строительства  более 20 млн. рублей.

Степень реализации мероприятий Подпрограммы составляет  100%. Оценка эффективности использования составила 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила  77,7%. Уровень эффективности реализации Подпрограммы 77,7%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Подпрограммы.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района на 2018 - 2025 годы»  утверждена постановлением Администрации Лямбирского муниципального района Республики Мордовия от 30.08.2017г. № 1266. Интегрирована в муниципальную  программу Лямбирского муниципального района Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 -2021 годы"  в 2018 году.

За 2019 год проведены следующие мероприятия:

- подготовлена и представлена в Государственный комитет по делам молодежи заявка на участие в конкурсном отборе;

- велся  учет молодых семей, участвующих в подпрограмме;

- велась информационно-разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации;

-запланирован размер бюджетных ассигнований, выделяемых из районного бюджета Лямбирского муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы;

- подготовлено и подписано  соглашение о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Лямбирского муниципального района на 2018-2025 годы» за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия, предусмотренных на эти цели в 2019 году с государственным комитетом Республики Мордовия по делам молодежи;

-выдано 3 свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям-участникам подпрограммы;

- представлено в Государственный комитет по делам молодежи 20 отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Всего на реализацию программных мероприятий в  Лямбирском муниципальном районе в 2019 году было запланировано 99 551,2 тыс. руб.;  реализовано 3 534,678 тыс. рублей, что составило  3,6 % к плану.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществлялось за счет средств:

федерального бюджета план  11 946,1 тыс. рублей,  факт 1 831,300 или 15,3 % к плану;

республиканского бюджета  план 21 901,2 тыс. рублей, факт 1 602,386 тыс. рублей или  7,3 % к плану;

местного бюджета план  995,6 тыс. рублей, факт 100,992 тыс. рублей или 10,1 % к плану.

Степень реализации мероприятий Подпрограммы составляет  100%. Оценка эффективности использования средств составила 9,9%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила  6%. Уровень эффективности реализации Подпрограммы составил 59,1%, что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Подпрограммы.      
         Более подробно информация о выполнении показателей и результатах реализации мероприятий муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Развитие жилищного строительства в Лямбирском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» и ее подпрограмм представлена в Приложении №1, №2 и №3 к данному отчету.