Прокуратурой Лямбирского района выявлены нарушения при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Прокуратурой Лямбирского района проведена проверка исполнения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в деятельности ООО «Лидер», по результатам которой установлено, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» и ООО «Лидер» заключили государственный контракт на выполнение работ по ремонту объекта:  автомобильная дорога «с. Лямбирь - с. Черемишево км 0+000-км  3+386 в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия, со сроком исполнения обязательств – 31.10.2021.

Установлено, что подрядчиком ООО «Лидер» допущено нарушение сроков исполнения государственного контракта. Так по состоянию на 08.12.2021 подрядчиком не осуществлены работы по установке автобусных остановок, знаков, барьерного ограждения, тротуаров.

По постановлению прокурора района руководитель ООО «Лидер» привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст, 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 млн. 054 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.

Устранение нарушений находится на контроле прокурора района.