АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯМБИРСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21»_декабря   2015 года







№ 1630

с. Лямбирь
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском  муниципальном районе Республики Мордовия»


В целях сохранения и развития сети автомобильных дорог местного, межмуниципального значения в границах Лямбирского муниципального района и обеспечения безопасности дорожного движения на них, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. N 453 "Об утверждении государственной программы Республики Мордовия "Развитие автомобильных дорог", ст. 30 ст.32, ст. 37 Устава Лямбирского муниципального района РМ Администрация Лямбирского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

(с изменениями и дополнениями №83 от 27.01.2016 г,  №231 от 09.03.2016 г., №925 от 14.07.2016г., №1555 от 29.11.2016г., №182 от 03.02.2017г., № 592 от 24.04.2017 г., № 1026 от 14.07.2017 г., № 592 от 24.04.2017 г., №1231 от 24.08.2017г., № 151 от 11.10.2017 г., № 1722 от 15.11.2017 г., № 277 от 01.03.2018 г., № 769 от 03.07.2018 г., №1143 от 30.10.2018 г., №48 от 18.01.2019г., №599 от 02.07.2019г., № 761 от 16.08.2019г., № 802 от 02.09.2019г., №130 от 11.02.2020г., №410 от 21.05.2020г., от 03.11.2020 №879, от 25.06.2021г. №534, от 26.11.2021г. №1050, от 25.02.2022г. №169, от 12.04.2022 №363, от 07.06.2022г. №553, от 28.02.2023г. №134)
        1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия»..

2. Контроль за исполнением муниципальной программы возложен на Заместителя Главы Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – Начальника Управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене Лямбирского муниципального района РМ.

Глава Лямбирского

муниципального района



                Ш.Ф. Давыдов

Муниципальная программа Лямбирского муниципального района

«Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия» (далее- муниципальная программа)
ПАСПОРТ
	Наименование муниципальной
программы
	«Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации  Лямбирского муниципального района


	Цели муниципальной 
программы
	- развитие современной и эффективной  автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и развитие автомобильных дорог;
– содействие экономическому и социальному развитию Лямбирского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети на территории поселений района; 
- повышение безопасности движения при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг в поселениях района.

	Задачи муниципальной
программы
	1. Обеспечение сохранности  автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;
2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта, ремонта  дворовых территорий.

	Целевые показатели  (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы
	- Доля автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием -47%;
- Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям -53%

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2022-2025  годы, в 1 этап.



	Ресурсное обеспечение муниципальной программы

	Всего: 155372,76230 тыс. рублей
2022г. -73905,02910 тыс. рублей 

2023г. -54076,0332 тыс. рублей

2024г. -13176,3 тыс. рублей

2025г. -14215,4 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- Улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в Лямбирском муниципальном районе, за счет  капитального ремонта  дорог и строительства новых;

- Увеличение доли  дорог общего пользования с твердым покрытием – к 2025году до 50%;

- Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям к 2025 году до 50%;

- Увеличение доли сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием к 2025 году до 50%.

	Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы
	- Общее руководство по реализации муниципальной программы осуществляет Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации  Лямбирского муниципального района;
- Контроль за исполнением муниципальной программы возложен на  Заместителя Главы Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – Начальник Управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 


Раздел 1 Общая характеристика текущего состояния автомобильных дорог Лямбирского муниципального района    

1.1 Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат.

Автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышению производительности труда);

повышению транспортной доступности;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития района.
По состоянию на 20 декабря 2022года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Лямбирского района составляет 334,9 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием-156,6 км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения нормативных показателей дорог местного значения по району,  необходимо увеличение средств, выделяемых на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог. Ежегодно требуется более 90  млн. рублей.

В связи с дефицитом бюджета, увеличение выделения средств на содержание  автомобильных дорог будет происходить поэтапно (увеличение 5 - 10% ежегодно).  

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах поселений района.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Раздел 2.  Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы 2022-2025 г.г.
Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, дворовых территорий на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

строительство новых дорог межмуниципального, местного значения;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Сроки и очередность мероприятий по реализации муниципальной программы будут определяться в зависимости от финансирования. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении № 1.  

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта.
Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах района. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в районе будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района. 
       Общее руководство по реализации муниципальной программы осуществляет Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации  Лямбирского муниципального района;

Контроль за исполнением муниципальной программы возложен на  Заместителя Главы Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – Начальника Управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 
Мероприятия муниципальной программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении № 2.  

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы 

Мероприятия муниципальной программы реализуются на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организатором мероприятий программы является Администрация Лямбирского муниципального района РМ.

Создание механизма по муниципальной поддержке и контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет Финансовое управление  Администрации Лямбирского муниципального района РМ.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы и обоснование объемов финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, в том числе за счет средств дорожного фонда Лямбирского муниципального района, а также средств внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении №3 к муниципальной программе.

Объемы средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, могут уточняться.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) нормативно-правовые риски, связанные с изменением действующего законодательства, регулирующего полномочия органов местной власти Республики Мордовия в области дорожной деятельности;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе исполнителя, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Управление указанными рисками возможно посредством:

своевременной корректировки положений (мероприятий) муниципальной программы;

повышения квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;

координации деятельности персонала ответственного исполнителя при реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

осуществления прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Раздел 7. Механизм реализации муниципальной программы 
Муниципальная программа реализуется на правовой базе, основанной на положениях действующего законодательства. 

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса мер организационного и финансово-экономического характера, исходит из принципа «баланса интересов», который обеспечивает в вопросах реализации автотранспортной политики соблюдение интересов организаций всех форм собственности, субъектов управления различного иерархического уровня, участвующих в реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает следующие элементы:

поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, дворовых территорий на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

строительство новых дорог межмуниципального, местного значения;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на конкурсной основе с последующим заключением муниципальных контрактов.

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

степени реализации основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ=МВ/М, где:

СРМ – степень реализации основных мероприятий;

МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяемой путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

ССУЗ=ФФ/ФП, где 

 ССУЗ – уровень финансирования реализации муниципальной программы;

 ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

 ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы определяемой по формуле:

СДЦ = (СДП1+СДП2+СДПn)/n, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы

 n   - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

Общая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) рассчитывается по формуле:

ЭГП=СДЦ*ЭС

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Неэффективная (если мероприятия муниципальной программы выполнены с эффективностью менее 50%);

Удовлетворительный  уровень эффективности (если мероприятия муниципальной программы выполнены с эффективностью 50-79%);

Эффективная (если мероприятия муниципальной программы выполнены с эффективностью 80-100%);

Высокоэффективная (если мероприятия муниципальной программы выполнены с эффективностью более 100%).
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение №1 к муниципальной программе

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия 
"Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия "
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Перечень показателей (индикаторов) эффективности  муниципальной программы Лямбирского муниципального района  "Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе Республики Мордовия "

	Индикатор
	Единица измерения
	Значение показателя по годам

	
	
	Базовое значение (2022г.)
	2023
	2024
	2025



	1
	2
	3
	4
	5
	6


	Доля дорог общего пользования с твердым покрытием, %
	%
	47
	48
	49
	50



	Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям,%
	%
	53
	52
	51
	50




