Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Лямбирского муниципального района

«Цифровая трансформация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 год» за 2022 год.

Муниципальная  программа «Цифровая трансформация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 год» (далее – Программа) была утверждена Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от 14 февраля 2020 года № 142. Изменения внесены Постановлениями Администрации Лямбирского муниципального района от 05.11.2020 года № 888, от 18.12.2020 г. № 1039, от 29.12.2021 года № 1184, от 29.07.2022 года № 723, от 23.12.2022 года № 1301.

Важным фактором, содействующим развитию информационного общества, является уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). В Лямбирском муниципальном районе реализуются проекты, призванные дать гражданам возможность использовать преимущества современных технологий в этой сфере для решения как повседневных проблем, так и профессиональных задач, а также для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности Лямбирского муниципального района, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия государственных управленческих решений носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне ОМСУ. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий на федеральном и региональном уровнях, а также на уровне местного самоуправления.

Мероприятия Программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих достижение целей Программы.

Основные мероприятия муниципальной программы выполнены по следующим направлениям:

1.«Информационная инфраструктура»

2.«Цифровое муниципальное управление»

3.«Информационная безопасность»

Не выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем связано с неготовностью АРМ к аттестационным действиям.
       Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет средств бюджета Лямбирского муниципального района. Всего на реализацию программных мероприятий в 2022 году было предусмотрено – 332,8,0  тыс. руб. из муниципального бюджета. На выполнение мероприятий программы по развитию инфраструктуры информационного общества в  Лямбирском муниципальном районе было реализовано 198,2 тыс. руб.

Степень реализации мероприятий Программы достигла 59,6%. Оценка эффективности использования бюджетных средств составила 167,91%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 63,48%.

В целом уровень эффективности реализации программы составляет 106,6 %, что свидетельствует об высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

Более подробно информация о выполнении показателей и результатах реализации мероприятий муниципальной программы Лямбирского муниципального района представлена в Приложении данному отчету.