Приложение 1

к постановлению Администрации Лямбирского

муниципального района РМ

от «___»_______2023г. №____

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы  «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципальном районе  Республики Мордовия» за 2022год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия» утверждена  Постановлением Администрации Лямбирского муниципального района от  21.12.2015 года № 1630 (с изменениями и дополнениями №83 от 27.01.2016 г,  №231 от 09.03.2016 г., №925 от 14.07.2016г., №1555 от 29.11.2016г., №182 от 03.02.2017г., № 592 от 24.04.2017 г., № 1026 от 14.07.2017 г., № 592 от 24.04.2017 г., №1231 от 24.08.2017г., № 151 от 11.10.2017 г., № 1722 от 15.11.2017 г., № 277 от 01.03.2018 г., № 769 от 03.07.2018 г., №1143 от 30.10.2018 г., №48 от 18.01.2019г., №599 от 02.07.2019г., № 761 от 16.08.2019г., № 802 от 02.09.2019г., №130 от 11.02.2020г., №410 от 21.05.2020г., от 03.11.2020 №879, от 25.06.2021г. №534, от 26.11.2021г. №1050, от 25.02.2022г. №169, от 12.04.2022 №363, от 07.06.2022г. №553, от 31.08.2022г. №849, от 12.10.2022г. №968, от 28.02.2023г. №134)

Реализация мероприятий программы «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия»  будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах района.

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, дворовых территорий на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

строительство новых дорог межселенного, местного значения;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы является:

- повышение доли дорог общего пользования с твердым покрытием;

- снижение доли автомобильных дорог не отвечающим нормативным требованиям;

- увеличение доли сельских населенных пунктов обеспеченных постоянной круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием.

В 2022г.  по программе было отремонтировано почти 6  км автомобильных дорог в таких сельских поселениях как: Большеелховское, Берсеневское, Аксеновское, Пензятское, Атемарское, Лмбирское  на  общую сумму 73 905,02910  млн.руб.

По состоянию на 1 января 2023 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Лямбирского района составляет 334,9  км, в том числе с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием – 157,4 км (47%). Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 177,5 км (53%). Ежегодно процент не отвечающих нормативным требованиям дорог снижается благодаря проведению работ по строительству, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его. Степень реализации мероприятий Программы выполнены на 100 %, что свидетельствует об эффективности программы в части реализации мероприятий. Оценка эффективности использования бюджетных средств 100 %. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) составила 100 %, что свидетельствует об эффективности программы в части достижения показателей. Уровень эффективности реализации программы 100 %, что свидетельствует об эффективности  реализации программы.

Результатами реализации муниципальной программы являются:

- Улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в Лямбирском муниципальном районе, за счет  ремонта  дорог.

- Увеличение доли  дорог общего пользования с твердым покрытием – к 2025 году до 50%.

- Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к 2025 году до 50%.

Подробная информация о выполнении показателей и результатах реализации мероприятий муниципальной программы Лямбирского муниципального района «Развитие автомобильных дорог в Лямбирском муниципального района Республики Мордовия» представлена в Приложении к данному отчету.