РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» мая 2023г.                                                                                             № 34

с. Первомайск

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2027 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 28.02.2022г. №187 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия», администрация Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2027 годы» согласно приложению.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2027 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Первомайского сельского поселения и на официальном сайте Первомайского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Первомайского сельского поселения

Лямбирского муниципального района                                      В. П. Мхчян

Приложение

к постановлению Администрации

Первомайского сельского поселения

«14» мая 2023 г. № 34

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы |  |  | - Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2027 годы» (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы Заказчик Программы |  |  | - «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» Администрация Первомайского сельского поселения. |  |
| Разработчик Программы |  |  | Администрация Первомайского сельского поселения. |  |
| Основная цель Программы |  |  | - снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях. |  |
| Основные задачи Программы |  |  | - приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений; - обеспечение рационального водопользования на территории Первомайского сельского поселения; - защита территорий Первомайского сельского поселения, в том числе: - защита территорий и населения Первомайского сельского поселения от вредного воздействия вод; - оздоровление экологической обстановки на водных объектах. |
| Сроки реализации Программы |  |  | Программа реализуется в два этапа: - 2023-2024гг. – разработка проектной документации на капитальный ремонт. - 2025-2027гг. капитальный ремонт. |
| Структура Программы Объем и источники финансирования Программы |  | - исполнители Программы - общий объем финансирования Программы составляет 3 619,522 45 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета – 3 109,643 18 тыс. руб.; - средства республиканского бюджета – 506,259 27 тыс. руб.; - средства местного бюджета – 3,620 тыс. руб. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Система организации контроля за исполнением Программы |  | - обеспечение технической безопасности и возможность хозяйственного использования гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Первомайского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Первомайского сельского поселения. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

По состоянию на 10.05.2023 г. на территории Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия находятся 4 гидротехнических сооружения (далее – ГТС):

- плотина с водосбросным сооружением на р. 
Репьевка, с. Евлашево;

- плотина с водосборным сооружением на р. Большая Атьма в с. Первомайск;

- плотина с водосборным сооружением в Бабьем овраге в д. Кошкаровка;

- плотина с водосборным сооружением на р. Сухая Атьма в д. Николаевка.

Из них 2 находятся в муниципальной собственности администрации Первомайского сельского поселения: на р. Репьевка и на р. Большая Атьма. ГТС на р. Большая Атьма требует капитального ремонта водосбросного сооружения и плотины. Водосбросное сооружение находится в аварином состоянии. Верховой откос плотины подмыт на всем протяжении. Крепление входного оголовка шахты полностью разрушено. Низовой откос задернован. По трассе водопроводящей части  водосбросного сооружения присутствуют провалы грунта до обнажения трубопровода. Крепление гребня плотины частично деформировано, присутствуют сколы бетона до обнажения арматуры. Полевая дорога проходит по не размываемому гребню плотины, присутствуют колеи в результате прохождения сельскохозяйственной техники. Отметка гребня практически на всем протяжении не соответствуют проектной, местами присутствуют локальные выбоины. Береговые примыкания со стороны нижнего бьефа находятся в удовлетворительном состоянии.

Шахта входного оголовка из монолитного железобетона с сороудерживающей решёткой частично заилена, заросла водной растительностью. В шахте водосброса присутствуют сколы бетона до обнажения арматуры. Крепление площадки вокруг шахты деформировано, поросло кустарником, часть железобетонных плит разрушена, часть разобрана. Опоры ледозащитного сооружения наклонены, некоторые повалены. Из-за разгерметизации стыков труб образовался провал грунта по трассе трубопровода. Водопроводящие трубы подвержены коррозии. Железобетонные плиты рыбоуловителя деформированы, часть их свалилась, присутствуют сколы бетона, днище заилено.

Создавшаяся ситуация может привести к катастрофическим последствиям, включая разрушение ГТС.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате аварий на гидротехнических сооружениях.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

1. приведение в безопасное состояние гидротехнических сооружений;

2. обеспечение рационального водопользования на территории Первомайского сельского поселения;

3. защита территорий Первомайского сельского поселения, в том числе: защита территорий и населения Первомайского сельского поселения от вредного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период 2023-2027 гг.

Сроки реализации Программы могут быть изменены по решению администрации Первомайского сельского поселения Лямбирского муниципального района Республики Мордовия.

Раздел IV. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование программного мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Всего, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | - 2027 г. |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ГТС пруда на р. Большая Атьма | Федеральный бюджет | 3 109,643 18 |  | 3 619,522 45 | Повышение уровня безопасности ГТС, возможность хозяйственного использования водных объектов и прилегающей территории |
|  |  | Республиканский бюджет | 506,259 27 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,620 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Большая Атьма | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | ИТОГО: | Федеральный бюджет | 3 109,643 18 |  | 3 619,522 45 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 506,259 27 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3,620 00 |  |  |  |

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 6 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 3 109,643 18 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета – 506,259 27 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 3,620 00 тыс. руб.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации Программы.

В результате реализации Программы в 2027 году ожидается следующий экологический и социально-экономический эффект:

- Приведение в надежное и безопасное состояние ГТС;

- Предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных угодий.