ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе социально-экономического развития

муниципального образования Лямбирский муниципальный район

на период до 2019 года

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы комплексного социально-экономического развития

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019гг

| № п/п | Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики | 1.1 Строительство цеха переработки помета в ОАО "Агрофирма"Октябрьская" | 250000 | 250000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.К. | ПСД имеется |
|  |  | 1.2 Строительсьтво бройлерной площадки №2 (10 тыс.тонн) в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 250000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.3 Строительство комбирмового завода (до 300 тонн комбикорма в сутки) в ОАО п/ф "Атемарская" | 30000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.3 Строительство комбикормового цеха ОАО "Агрофирма"Октябрьская | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Строительство комбикормового завода и цеха утилизации ОАО "Птицефабрика"Атемарская | 40300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Строительство холодильных камер в убойном и колбасном цехах ОАО "Агрофирма"Октябрьская | 95000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 915300 | 300000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 615300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики | 1.1 Строительство комбикормового завода и цеха утилизации в ОАО п/ф "Атемарская" | 36000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.К. | ПСД имеется |
|  |  | 1.2 Строительство цеха переработки помета в ОАО "Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 квартал |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.3 Строительсьтво кормоцехав ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 150000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.4 Строительсьтво инкубаторияв ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 90000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.5 Строительсьтво бройлерной площадки №2(10 тыс.тонн) в ОАО"Агрофирма"Октябрьская | 300000 | 100000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  | ПСД имеется |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 626000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 476000 |  |  |  |  |  | х |  |  | х |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики | 1.1 Строительство комбирмового завода и цеха утилизации ОАО п/ф "Атемарская" | 74000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 74000 |  |  |  |  |  | 3 квартал |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.К. | ПСД имеется |
|  |  | 1.2 Строительсьтво молочно-товарного комплекса (на 600 гол.) в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 150000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | переходящий на 2018 г |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.3 Строительсьтво бройлерной площадки №2(10 тыс.тонн) в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 150000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 4 квартал |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.4 Строительсьтво бройлерной площадки №3в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 250000 | 50000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | переходящий на 2018 г |  |  | ПСД имеется |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 624000 | 150000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 474000 |  |  |  |  |  | х |  |  | х |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики | 1.1 Строительсьтво молочно-товарного комплекса (на 600 гол.) в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 150000 | 50000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | 4 квартал |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.К. | ПСД имеется |
|  |  | 1.2 Строительсьтво бройлерной площадки №3 в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 300000 | 100000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 450000 | 150000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 -2018 гг. | 2615300 | 750000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1865300 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 2 | Развитие промышленного комплекса | ……… | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие агропромышленного комплекса | 1.1.Приобретение оборудования для цеха по переработке молока в п/ф "Атемарская" | 9892 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 9892 |  |  |  |  |  |  | 4 квартал |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.А. | ПСД имеется |
|  |  | 1.2.Реконструкция 2-х птичников длявзрослой птицы,по 69138 голов каждый и приобретение клеточного оборудования в ОАО п/ф "Атемарская" | 32000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.3. Реконструкция инкубатория иприобретение оборудованияв ОАО п/ф "Атемарская" | 5500 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.4 Приобретение сельхозтехники и транспортных средств в ОАО п/ф "Атемарская" | 23000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.5 Приобретение продуктивного скота и птицы в ОАО п/ф Атемарская"(30500 голов птицы) | 15000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.6 Ремонт зданий и сооружений в ОАО п/ф Атемарская" | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.7 Участие в программе "Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия" (2 чел) | 2000 | 1530 |  | 270 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа "Поддержка начинающего Фермера" |
|  |  | 1.8 Участие в программе "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия. Строительство молочной семейной фермы на 50 коров | 10000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в РМ" |
|  |  | 1.9 Реконструкция консервного цеха в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.10 Развитие производственно-логисти- ческого центра ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 75000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.11 Строительсьтво кормоцеха в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.12 Строительсьтво инкубатория в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | ПСД имеется |
|  | Развитие агропромышленного комплекса | 1.13 Приобретение техники в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.А. | ПСД имеется |
|  |  | 1.14 Модернизация производства в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.15 Строительство (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности (1250 кв.м) | 25 688,00 | 11 698,000 |  | 6 026,00 |  |  |  |  |  | 1 284,00 |  |  |  |  |  | 6680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа " Устойчивое развитие сельских территорий РМ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
|  |  | 1.16 Реконструкция инкубатория, птичников для взрослой птицы с приобретением оборудования ОАО "Птицефабрика "Атемарская | 37 500,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 37500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.17 Строительство комбикормового завода и цеха утилизации ОАО "Птицефабрика "Атемарская" | 40 300,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 40300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18 Строительство комбикормового цеха ОАО "Агрофирма "Октябрьская | 250 000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.19 Строительство холодильных камер в убойном и колбасном цехах ОАО "Агрофирма "Октябрьская | 95 000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 95000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.20 Замена клеточного оборудования ОАО "Агрофирма "Октябрьская | 65 000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.21 Расширение производства мяса бройлеров ОАО "Агрофирма "Октябрьская" | 460 000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 460000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 1 395 880,000 | 16 228,000 |  | 9 296,00 |  |  |  |  |  | 1 284,00 |  |  |  |  |  | 1369072 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие агропромышленного комплекса | 1.1.Благоустройство территории в ОАО п/ф "Атемарская" | 14000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  | 3 квартал |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.А. | ПСД имеется |
|  |  | 1.2 Приобретение сельхозтехники и транспортных средств в ОАО п/ф "Атемарская" | 20000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.3 Приобретение продуктивного скота иптицы в ОАО п/ф Атемарская"30500 голов птицы) | 16000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.4 Участие в программе "Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия" (2 чел) | 2000 | 1530 |  | 270 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.5 Реконструкция консервного цехав ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  | Развитие агропромышленного комплекса | 1.6 Развитие производственно-логисти- ческого центра ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 40000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.7 Приобретение техники в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.8 Модернизация производства в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 50000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.9 Строительство (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности (1350 кв.м) | 27 742,00 | 12 634,000 |  | 6 508,00 |  |  |  |  |  | 1 387,00 |  |  |  |  |  | 7213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа " Устойчивое развитие сельских территорий РМ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
|  |  | 1.10 Замена клеточного оборудования ОАО "Агрофирма "Октябрьская" | 65 000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 334 742,000 | 14 164,000 |  | 6 778,00 |  |  |  |  |  | 1 387,00 |  |  |  |  |  | 312413 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие агропромышленного комплекса | 1.1.Благоустройство территориив ОАО п/ф "Атемарская" | 12000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  | 3 квартал |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.А. | ПСД имеется |
|  |  | 1.2 Приобретение сельхозтехники и транспортных средств в ОАО п/ф "Атемарская" | 24000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.3 Приобретение продуктивного скота иптицы в ОАО п/ф Атемарская"(30500 голов птицы) | 17000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.4 Участие в программе "Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия" (2 чел) | 2000 | 1530 |  | 270 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.5 Развитие производственно-логисти- ческого центра ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 35000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2018 г |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.6 Строительсьтво кормоцехав ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.7 Строительсьтво инкубатория в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 60000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.8 Приобретение техникив ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 75000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.9Модернизация производствав ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 75000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.10 Строительство (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности (1350 кв.м) | 27 742,00 | 12 634,000 |  | 6 508,00 |  |  |  |  |  | 1 387,00 |  |  |  |  |  | 7213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа " Устойчивое развитие сельских территорий РМ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
|  |  | 1.11 Строительство комбикормового завода и цеха утилизации ОАО "Птицефабрика "Атемарская" | 74 000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 74000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 Замена клеточного оборудования ОАО "Агрофирма "Октябрьская" | 39 000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 39000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 540 742,000 | 14 164,000 |  | 6 778,00 |  |  |  |  |  | 1 387,00 |  |  |  |  |  | 518413 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие агропромышленного комплекса | 1.1. Ремонт зданий и сооружений в ОАО п/ф Атемарская" | 35000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | 2-4 квартал |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района -Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Администрации Лямбирского муниципального района Вавилкин Н.А. | ПСД имеется |
|  |  | 1.2 Участие в программе "Начинающий Фермер" | 2000 | 1530 |  | 270 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.3 Развитие производственно-логисти-ческого центра ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 35000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.4 Приобретение техники в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 75000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.5 Модернизация производства в ОАО"Агрофирма"Октябрьская" | 75000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.6 Строительство (приобретение) жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности (1350 кв.м) | 27 742,00 | 12 634,000 |  | 6 508,00 |  |  |  |  |  | 1 387,00 |  |  |  |  |  | 7213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа " Устойчивое развитие сельских территорий РМ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 249 742,000 | 14 164,000 |  | 6 778,00 |  |  |  |  |  | 1 387,00 |  |  |  |  |  | 227413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 -2018 гг. | 2 521 106,000 | 58720 |  | 29630 |  |  |  |  |  | 5445 |  |  |  |  |  | 2427311 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 4 | Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности | ……… | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Развитие строительного комплекса, в т.ч. жилищного строительства | 1.1 Обеспечение жильем детей-сирот (3 чел) | 3 113,00 | 0 |  | 3 113,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3-4 квартал |  |  | Зам. Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по соцтальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Закон РМ от 26.03.2013г. №24-3 " Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 3 113,00 | 0 |  | 3 113,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Обеспечение жильем детей-сирот (3 чел) | 3 113,00 | 0 |  | 3 113,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3-4 квартал |  |  | Зам. Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по соцтальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Закон РМ от 26.03.2013г. №24-3 " Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 3 113,00 | 0,00 |  | 3 113,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Обеспечение жильем детей-сирот (3 чел) | 3 113,00 | 0 |  | 3 113,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3-4 квартал |  |  | Зам. Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по соцтальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Закон РМ от 26.03.2013г. №24-3 " Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 3 113,00 | 0,00 |  | 3 113,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Обеспечение жильем детей-сирот (3 чел) | 3 113,00 | 0 |  | 3 113,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 3-4 квартал |  |  | Зам. Главы Администрации муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по соцтальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Закон РМ от 26.03.2013г. №24-3 " Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями" |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 3 113,00 | 0 |  | 3 113 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 -2018 гг. | 12 452 | 0 |  | 12 452 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 1.1 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Долгая с. Черемишево Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 4 089,84 | 0 |  | 4 089,84 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. |  |
|  |  | 1.2 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина в с. Лямбирь - 1,1 км | 4 884,65 | 0 |  | 4 884,65 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Строительство автодороги по ул. Молодежная в с. Аксеново Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 17 015,67 | 0 |  | 17 016 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Строительство части автодороги от ул. Никольский Порядок до ул. Клоков Порядок в с. Атемар Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 2 500,00 | 0 |  | 2 500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Реконструкция автомобильных дорог по улицам в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 13 441,91 | 0 |  | 13 441,91 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Строительство автодороги по ул. Горьковская в с. Пензятка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 6 330,60 | 0 |  | 6 331 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 Строительство автодороги по ул. Молодежная от дома №1 ул. ф. Секаева до дома № 67 ул. ф. Секаева в с. Татарская Тавла Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. | 2 000,00 | 0 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в д. Щербаково Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 4 915,68 | 0 |  | 4 915,68 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 Автодорога в сельском поселении Первомайск, д. Кошкаровка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 12 383,60 | 0 |  | 12 383,60 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 Реконструкция автомобильной дороги в пос. Блохинские Выселки Лямбирского муниципльного района Республики Мордовия | 8 926,10 | 0 |  | 8 926,10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 Реконструкция автомобильной дороги в пос. Берсеневские Выселки Лямбирского муниципльного района Республики Мордовия | 6 695,02 | 0 |  | 6 695,02 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.12Строительство автодороги по ул. Зеленая с. Болотниково Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 7 900,00 | 0 |  | 7 900,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 1.13 Строительство автодорог по ул. им. В.Н. Имерякова в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 4 954,11 | 0 |  | 4 954,11 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. |  |
|  |  | 1.14 Строительство автодорог по ул. Дачная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 8 526,09 | 0 |  | 8 526,09 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.15 Строительство автодороги в с. Александровка по улице Садовая Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 9 775,90 | 0 |  | 9 775,90 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.16 Строительство автомобильной дороги от с. Александровка до поселка Красный Дол Лямбирского муниципального района РМ | 12 440,00 | 0 |  | 12 440,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.17 Строительство автодороги в с. Владимировка , ул.Центральная,и1,6 км | 9 000,00 | 0 |  | 9000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.18 Строительство автодороги в с. Пензятка по ул. Саранская, 2,10 км | 12 810,00 | 0 |  | 12810 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.19 Строительство автодорог по ул. Победы , Южная 2,5 км | 12 500,00 | 0 |  | 12500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.20 Строительство автодороги до кладбища в с. Смольково, 0,40 км | 4 900,00 | 0 |  | 4900 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.21 Строительство автодороги в с. сельцапино по ул. Подлесная, 1,10 км | 6 100,00 | 0 |  | 6 100,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.22 Строительство автодороги в с. Т.Тавла,ул. Советская ,0,80 км | 5 000,00 | 0 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.23 Строительство автодороги в с. Скрябино, ул.Молодежная 2 км | 12 000,00 | 0 |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.24 Строительство дороги по д.Русс.Свербейка 2 км | 12 000,00 | 0 |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.25 Строительство дорог в с.Атемар по ул. Сергеева, Барысская, 1,50 км | 9 000,00 | 0 |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.26 Строительство дороги в д.Языково 1,5 км | 10 000,00 | 0 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 220 089,17 | 0,00 |  | 220 089,17 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 1.1 Строительство автодороги ул. Дорожная в с. Владимировка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 6 517,23 | 0 |  | 6517,225 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. |  |
|  |  | 1.2 Строительство автодороги в с. Александровка по улице Пролетарская Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 5 475,54 | 0 |  | 5475,54 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Строительство автомобильной дороги по ул. Школьная в с. Атемар Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 4 884,65 | 0 |  | 4884,65 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.4Строительство автомобильной дороги по ул. Конновая в с. Атемар Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 3 600,00 | 0 |  | 3600 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Строительство автомобильной дороги по ул. Карнишина в с. Атемар Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 5 000,00 | 0 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Строительство автодорог по ул. Молодежная в с. Большая Елховка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 17 152,68 | 0 |  | 17152,68 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в с. Белогорское Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 4 900,00 | 0 |  | 4900 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пролетарская, с. Берсеневка Лямбирского муниципльного района Республики Мордовия | 4 747,10 | 0 |  | 4747,095 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 Строительство автомобильной дороги в поселке Красный Дол по ул. Верняя и Нижняя Лямбирского муниципального района РМ | 5 773,93 | 0 |  | 5773,93 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 1.10 Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная с. Александровка Лямбирского муниципального района РМ | 6 145,85 | 0 |  | 6145,853 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 Строительство а/д по ул. Дорожная с. Владимировка 1,5 км | 8 700,00 | 0 |  | 8700,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 Строительство автодорог по улицам в с. Михайловка | 1 500,00 | 0 |  | 1360,00 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.13 Строительство автодорог по улицам в с. Масловка | 3 700,00 | 0 |  | 3560,00 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.14 Стрительство дороги в с.Лямбирь по ул. им.Салимова, им. Усманова, 3 км | 15 000,00 | 0 |  | 14860,00 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.15 Строительство дороги в с. тат. Тавла по ул. Пролетарская,0,5 км | 3 000,00 | 0 |  | 2860,00 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.16 Строительство дороги по д.Ст.Чекаевка , 0,5 км | 3 000,00 | 0 |  | 2860,00 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.17 Строительство автодорог по ул. Южная 1 км, в с. Берсеневка | 6 000,00 | 0 |  | 5860,00 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.18 Сторительство дорог в с.Атемар по ул.Заводская, 0,6 км | 4 102,00 | 0 |  | 3959,32 |  |  |  |  |  | 142,68 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 109 198,97 | 0,00 |  | 108 216,29 |  |  |  |  |  | 982,68 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 1.1 Строительство а/д с. Протасово по ул. Советская, Комсомольская, Коммунистическая, Пролетарская 4,6 км | 26 000,00 | 0 |  | 26000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.2 Строительство дороги в с. Атемар по ул. Карнишина 0,8 км | 5 500,00 | 0 |  | 5500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.3 Строительство участка а/д по ул. Новоселов с. Берсеневка 0,5 км | 3 500,00 | 0 |  | 3500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.4 Строительство дороги в с. Берсеневка по ул. Пионерская 0,7 км | 4 500,00 | 0 |  | 4500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Строительство дороги в с. Т.Тавла по ул.Молодежная , 1 км | 6 000,00 | 0 |  | 6000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Строительство автодороги по ул.Дорожная в с.Владимировка,0,86 км | 6 517,23 | 0 |  | 6517,23 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.7 Строительство автодороги в с.Александровка по ул..Пролетарская, 1,153 км | 5 475,54 | 0 |  | 5475,54 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 57 492,77 | 0,00 |  | 57 492,77 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 1.1 Строительство а/д по ул. Полевая с. Инят 1 км | 6000 | 0 |  | 6000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.2 Строительство а/д по улице с. Павловка 1,5 км | 8700 | 0 |  | 8700 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.3 Строительство дороги в с. Скрябино ул. Пролетарская 1,8 км | 10440 | 0 |  | 10440 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется |
|  |  | 1.4 Строительство дороги по с. Тат. Свербейка 1 км | 7000 | 0 |  | 7000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | 1.5 Строительство дороги в с.Владимировка 0,5 км | 6521,28 | 0 |  | 6521,28 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД отсутствует |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 38661,28 | 0 |  | 38661,28 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015-2018 г. (тыс. рублей) | 425 442,19 | 0,00 |  | 424 459,51 |  |  |  |  |  | 982,68 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Развитие жилищно-коммунальной сферы | 1.1 Строительство газовых распределительных сетей Болотниковского, Лямбирского, Атемарского, Саловского, Пензятского, Аксеновского, Протасовского сельских поселений, 42,5 км | 43 000,00 | 0 |  | 43 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. |  |
|  |  | 1.2 Строительство сетей теплоснабжения с. Лямбирь, с. Аксеново, с. Александровка, с. Б. Елховка, с. Атемар | 15 000,00 | 0 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Строительство очистных сооружений с. Лямбирь, с. Аксеново, с. Первомайск, п. с-з. Коммунар, с. Атемар | 200 000,00 | 0 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения д.Николаевка 2 км | 3 000,00 | 0 |  | 351,00 |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  | 2 544,000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа Модернизации и реформирования ЖКХ" |
|  |  | 1.5 Строительство наружной теплотрассы в п.Коммунар | 6 600,000 | 0 |  | 3 300,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 300,000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа Модернизации и реформирования ЖКХ" |
|  |  | 1.6 Строительство отчистных сооружений в с. Аксеново | 6 000,000 | 0 |  | 702,00 |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  | 5 088,000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа Модернизации и реформирования ЖКХ" |
|  |  | 1.7 Реконструкция канализационных сетей и строительство канализационной насосной станции в с. протасово 2,8 км | 3 000,000 | 0 |  | 351,00 |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  | 2 544,000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа Модернизации и реформирования ЖКХ" |
|  |  | 1.8 Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в с. Атемар Канализационные сети - 2,3 км; очистные сооружения - 1 км | 6 000,000 | 0 |  | 702,00 |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  | 5 088,000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа Модернизации и реформирования ЖКХ" |
|  |  | 1.9 Жилые помещения для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родитлей, и лиц из их числа, по договорам специализированного найма | 11 477,100 | 1 037,900 |  | 10 439,20 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Государственная прграмма РМ "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы, в которую включена подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в РМ на 2014-2020 годы" (постановление Правительства РМ от 04.10.2013г. №55) |
|  |  | 1.10 Строительство водопровода в с. Белотроицкий (3км) | 3 637,800 | 1 818,900 |  | 1 818,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. |  |
|  |  | 1.11 Строительство водопровода в с. Монастырская - 2 (3км) | 3 000,000 | 1 500,000 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 Строительство водопровода по ул. Салимова, Усманова в с. Лямбирь (3 км) | 3 000,000 | 1 500,000 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13 Строительство водопровода в с. Александровка по ул. Молодежная,Маскинского, Олимпийская -2 (2,7 км) | 7 000,00 | 3 500,000 |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие жилищно-коммунальной сферы | 1.14 Строительство новых скважин с установкой башен (3 скважины,3башни) в с. Протасово, пос.Белотроицкий, д. Монастырская | 300,00 | 150,000 |  | 150,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.15 Строительство газовых сетей в с. Мельцапино (2 км) | 5 000,00 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.16 Строительство газовых сетей , подвод газопровода до д.Акаевка (3,5 км) | 3 500,00 | 1 750,00 |  | 1 750,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.17 Газификация ул.Гражданская , ул. Лесная с Пензятка (1 км) | 2 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.18 Газификация с. Щербаково Пензятского с/п (1км) | 2 000,00 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.19 Газификация пос.Белотроицкий (4,5 км) | 10 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 333 514,900 | 20 756,80 |  | 293 564,10 |  |  |  |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  | 18 564,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие жилищно-коммунальной сферы | 1.1 Строительство газовых распределительных сетей Болотниковского, Лямбирского, Атемарского, Саловского, Пензятского, Аксеновского, Протасовского сельских поселений, 42,5 км | 43 000,000 | 0 |  | 43 000,000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. |  |
|  |  | 1.2 Строительство сетей водоснабжения с. Лямбирь, с. Первомайск, с. Протасово, | 40 000,000 | 0 |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Строительство отчистных сооружений с. Лямбирь, с. Аксеново, с. Первомайск, п. с-з. Коммунар, с. Атемар | 200 000,000 | 0 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Установка водонапорной башни в д.Николаевка 50 куб.м | 330,000 | 0 |  | 35,10 |  |  |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  | 284,400 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа Модернизации |
|  |  | 1.5 Реконструкция водосетевого хозяйства, замена магистрального и внутриквартальног водопровода с Аксеново Стальные трубы d/пропиленовые d 100 протяженностью 1,5 км | 4 040,000 | 0 |  | 468,00 |  |  |  |  |  | 140,00 |  |  |  |  |  | 3 432,000 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Программа Модернизации |
|  |  | 1.6 Жилые помещения для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родитлей, и лиц из их числа, по договорам специализированного найма | 11 477,100 | 1 037,900 |  | 10 439,20 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Государственная прграмма РМ "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы, в которую включена подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в РМ на 2014-2020 годы" (постановление Правительства РМ от 04.10.2013г. №55) |
|  |  | 1.7 Строительство инженерных сетей холодного водоснабжения ул. Новая с. Первомайск (1,6) | 2 000 | 738,0 |  | 744,0 |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 300 847,100 | 1 775,90 |  | 294 686,30 |  |  |  |  |  | 188,50 |  |  |  |  |  | 4 196,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие жилищно-коммунальной сферы | 1.1 Строительство сетей теплоснабжения с. Лямбирь, с. Аксеново, с. Александровка, с. Б. Елховка, с. Атемар | 20 000,00 | 0 |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2018 г |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 20 000,00 | 0,000 |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Строительство отчистных сооружений | 200 000,00 | 0 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 200 000,00 | 0,00 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 - 2018 гг | 854 362,00 | 22 532,70 |  | 808 250,40 |  |  |  |  |  | 818,50 |  |  |  |  |  | 22 760,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Энергосбережение иповышение энергетической эффективности | Реконструкция систем электроснабжения с. Протасово, пос.Белотроицкий, д. Монастырская-2 | 3500,00 | 0 |  | 3500,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. | 35 (Кроме того ст-сть ПСД) |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 3500,00 | 0,00 |  | 3500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 (Кроме того ст-сть ПСД) |
|  |  | 2016 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство линии электропередач по ул. Салимова, Усманова | 2000,00 | 0 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. | 20 (Кроме того ст-сть ПСД) |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 2000,00 | 0,00 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 - 2018 гг | 5500,00 | 0,00 |  | 5500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 |
| в период с 2014-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 1.1 Формирование в районе благоприятных организационных и иных условий для развития малого предпринимательства; | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  | Экономическое Управление |  |
|  |  | 1.2 Совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанных с предпринимательской деятельностью; | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Поддержка субъектов малого предпринимательства, оказывающих бытовые услуги, занятых в сфере материального производства; | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся инновационной деятельностью; | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Поддержка субъектов малого предпринимательства, занимающихся оказанием социальных услуг (социальное предпринимательство); | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Поддержка субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги в сфере туризма, культуры, образования и здоровьесбережения; | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой, имущественной поддержке, оказываемой в рамках муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства; | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  | Экономическое Управление |  |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства | 1.8 Содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей; | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 Оказание содействия развитию системы кредитования малого бизнеса; | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 Развитие системы социального партнерства между субъектами малого предпринимательства и администрацией муниципального района; | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 Привлечение малого и среднего бизнеса в решение проблем социально-трудовой сферы района; | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13 Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства; | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.14 Создание условий для развития предпринимательства в сфере производства и оказания платных услуг населению. | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг | 1.1. Реконструкция магазина , 70 кв.м. ИП Кичайкина в с. Атемар, ул. Центральная 136б | 350,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р. |  |
|  |  | 1.2 Строительство комплекса( кафе, гостиница) 600 кв.м. ул. Шоссейная ИП Таратынов | 12000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Строительство комплекса 510 кв.м. (объект тоговли, общественного питания, гостиница) в с. Первомайск, ул. Центральная,24 | 5000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5000,00 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 17350,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 17350,00 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг | 1.1.Строительства магазина 550 кв.м. ООО "РемстройКОМ" в с. Атемар, ул. Карнишина | 10000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р. |  |
|  |  | 1.2. Строительство магазина 660 кв.м ИП Пискунов с-з Коммунар,ул. Школьная, 19 | 3500,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Строительство призводственной базы ОАО"ЛямбирьАгропромснаб" 10000 кв.м, с.Лямбирь,ул. Гражданская,15 | 50000,00 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Реализация в рамках ГП "Экономичекское развитие Республики Мордовия до 2018 г |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 63500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 63500,00 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х |
|  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015-2018 г. (тыс. рублей) | 80850,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 80850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Развитие информационных технологий, средств связи и коммуникаций | 1.1 Развитие системы электронного документаоборота и автоматизированного делопроизводства | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Руководитель аппарата Лямбирского муниципального пайона Кочетова Н.И | Муниципальная целевая программа "Формирование информационного общества Лямбирского муниципального района до 2018 года" |
|  |  | 1.2 Создание и развитие системы коллективного доступа к Интернет ресурсам | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Создание и развитие системы электронных библиотек | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Создание и развитие системы электронных архивов | 100 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 326 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 326 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015-2018 г. (тыс. рублей) | 326,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 326,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация благоустройства территории | 1.1.благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  | Администрация Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
|  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2017 г |  |  | Администрация Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
|  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2018 г |  |  | Администрация Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
|  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Администрация Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 1000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 -2018 гг. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Управление муниципальным имуществом | 1.1 Кадастровые работы по формированию земельных участков государственная собственность на которые не разграничена. | 150,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р., Экономическое управление Администрации Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | 1.2 Оформление кадастровых паспортов и свидетельств на собственность на объекты недвижимости, составляющие муниципальную казну; выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; объекты, принимаемые в муниципальную собственность | 350,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 50,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Определение рыночной величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 150,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Организация и проведение торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Организация и проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 900,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление муниципальным имуществом | 1.1 Кадастровые работы по формированию земельных участков государственная собственность на которые не разграничена. | 150,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р., Экономическое управление Администрации Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | 1.2 Оформление кадастровых паспортов и свидетельств на собственность на объекты недвижимости, составляющие муниципальную казну; выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; объекты, принимаемые в муниципальную собственность | 350,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 50,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Определение рыночной величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 150,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Организация и проведение торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Организация и проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 900,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление муниципальным имуществом | 1.1 Кадастровые работы по формированию земельных участков государственная собственность на которые не разграничена. | 150,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р., Экономическое управление Администрации Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | 1.2 Оформление кадастровых паспортов и свидетельств на собственность на объекты недвижимости, составляющие муниципальную казну; выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; объекты, принимаемые в муниципальную собственность | 350,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 50,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Определение рыночной величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 150,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Организация и проведение торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Организация и проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 900,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление муниципальным имуществом | 1.1 Кадастровые работы по формированию земельных участков государственная собственность на которые не разграничена. | 150,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р., Экономическое управление Администрации Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | 1.2 Оформление кадастровых паспортов и свидетельств на собственность на объекты недвижимости, составляющие муниципальную казну; выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; объекты, принимаемые в муниципальную собственность | 350,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 50,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Определение рыночной величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 150,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Организация и проведение торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Организация и проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 100,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 900,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 -2018 гг. | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| в период с 2014-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 1.1 Противодействие коррупции и снижение административных барьеров; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | 1.2 Совершенствование контрольно-надзорной деятельности; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Сокращение дублирования функций и полномочий исполнительных органов местного самоуправления района, а также оптимизацию численности муниципальных служащих | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Передача функций исполнительных органов местного самоуправления района, не отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организациям, создаваемым для обслуживания одновременно нескольких органов, или размещение муниципальных заказов на соответствующие услуги; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | 1.5 Повышение мотивации руководителей органов местного самоуправления в отношении оптимизации предельной численности работников сокращения бюджетных расходов на их деятельность; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Оптимизация в органах местного самоуправления соотношения численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 Формирование "электронного правительства", в том числе переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий органами местного самоуправления в электронной форме (создание МФЦ, разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг). | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 1.1 Реконструкция здания МФЦ в с. Лямбирь | 4739 | 0 |  |  |  |  | 2369,5 |  |  |  |  |  | 2369,5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | в течение года |  |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р. |  |
|  |  | 1.2 Создание территориально обособленных структурных подразделений МФЦ всего | 3415,3 | 0 |  |  |  |  | 1707,65 |  |  |  |  |  | 1707,65 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1 Александровское с/п | 616,9 | 0 |  |  |  |  | 308,45 |  |  |  |  |  | 308,45 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. 2 Аксеновское с/п | 299,8 | 0 |  |  |  |  | 149,9 |  |  |  |  |  | 149,9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р. |  |
|  |  | 1.2.3 Атемарское с/п | 142,4 | 0 |  |  |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  | 71,2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4 Берсеневское с/п | 560,7 | 0 |  |  |  |  | 280,35 |  |  |  |  |  | 280,35 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5 Б.Елховское с/п | 708,2 | 0 |  |  |  |  | 354,1 |  |  |  |  |  | 354,1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.6 Кривозерьевское с/п | 302,2 | 0 |  |  |  |  | 151,1 |  |  |  |  |  | 151,1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.7 Пензятское с/п | 350,3 | 0 |  |  |  |  | 175,15 |  |  |  |  |  | 175,15 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.8 Саловское с/п(п.с-з Коммунар) | 434,8 | 0 |  |  |  |  | 217,4 |  |  |  |  |  | 217,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Оснащение рабочих мест сотрудников МФЦ в с. Лямбирь | 92,6 | 0 |  |  |  | 46,3 |  |  | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 8246,9 | 0 |  | 4123,45 |  |  |  |  |  | 4123,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Демографическая политика | 1.1 Реализация мероприятий региональных программ демографического развития | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.2 Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района по сохранению и развитию демографического потенциала | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.3 Предоставление земельных участков гражданам на безвозмездной основе (многодетным семьям) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р. | по мере поступления заявок |
|  |  | 1.4 Адресная материальная поддержка многодетных семей и нуждающихся в помощи | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.5 Оздоровление детей из многодетных,неполных детей,детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей неблагополучных семей | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демографическая политика | 1.1. Адаптация ГКУ РМ "ЦЗН с. Лямбирь" с целью обеспечения доступности для инвалидов(установка пандусов, поручней, подъемных усторйств для инвваалидов по зрению, слуху и т.п.) | 1000 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | В рамках Государственной программы РМ «Доступная среда» на 2014-2018 годы» на ПСД 50 |
|  |  | 1.2 Реализация мероприятий региональных программ демографического развития | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.3 Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района по сохранению и развитию демографического потенциала | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.4 Предоставление земельных участков гражданам на безвозмездной основе (многодетным семьям) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р. | по мере поступления заявок |
|  |  | 1.5 Адресная материальная поддержка многодетных семей и нуждающихся в помощи | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.6 Оздоровление детей из многодетных,неполных детей,детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей неблагополучных семей | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 1 000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демографическая политика | 1.1 Реализация мероприятий региональных программ демографического развития | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.2 Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района по сохранению и развитию демографического потенциала | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.3 Предоставление земельных участков гражданам на безвозмездной основе (многодетным семьям) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р. | по мере поступления заявок |
|  |  | 1.4 Адресная материальная поддержка многодетных семей и нуждающихся в помощи | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течении года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.5 Оздоровление детей из многодетных,неполных детей,детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей неблагополучных семей | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демографическая политика | 1.1 Реализация мероприятий региональных программ демографического развития | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.2 Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района по сохранению и развитию демографического потенциала | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.3 Предоставление земельных участков гражданам на безвозмездной основе (многодетным семьям) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по финансово-экономическим вопросам - Начальник Финансового Управления Ерзина Н.Р. | по мере поступления заявок |
|  |  | 1.4 Адресная материальная поддержка многодетных семей и нуждающихся в помощи | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | в рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.5 Оздоровление детей из многодетных,неполных детей,детей из семей безработных родителей, детей-сирот, детей инвалидов, детей неблагополучных семей | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | в рамках текущего финансирования |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015-2018 г. (тыс. рублей) | 1 000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Развитие образования | 1.1. Капитальный ремонт МБДОУ "Атемарский детский сад №1 "Теремок" на 80 мест | 16800,0 | 0 |  | 16800,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | ПСД имеется Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.2. Капитальный ремонт МБДОУ "Лямбирский детский сад №3 комбинированного вида" | 63203,0 | 0 |  | 63203,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | ПСД имеется Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.3. Капитальный ремонт МБДОУ "Лямбирский детский сад №2 "Родничок" | 16800,0 | 0 |  | 16800,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.4. Строительство детского сада на 100 мест в с. Берсеневка | 67000,0 | 0 |  | 67000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.5. Строительство детского сада на 45 мест в с. Первомайск | 30150,0 | 0 |  | 30150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.6. Реконструкция 3-го этажа здания МОУ ""Александровская СОШ" (для открытия двух новых групп МБДОУ "Александровский детский сад "Ягодка"" на 32 мест | 6720,0 | 0 |  | 6720,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.7. Строительство детского сада на 45 мест в с. Аксеново | 30150,0 | 0 |  | 30150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.8. Строительство детского сада на 45 мест в с. Кривозерье | 30150,0 | 0 |  | 30150,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.9. Строительство детского сада на 60 мест в с.Атемар | 40200,0 | 0 |  | 40200,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.10. Строительство детского сада на 60 мест в с. Коммунар | 42279,4 | 0 |  | 42279,4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.11. Строительство детского сада на 60 мест в с. Пензятка | 38400,0 | 0 |  | 38400,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.12. Строительство МОУ "Аксеновская СОШ" на 150 человек | 95000,0 | 0 |  | 95000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.13. Завершение реконструкции МОУ "Берсеневская СОШ" | 28556,3 | 0 |  | 28556,3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.14. Капитальный ремонт МОУ "Атемарская СОШ" 620 мест | 66351,2 | 0 |  | 66351,217 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | ПСД имеется Согласовано с Министерством образования |
|  |  | ИТОГО 2015 год | 571759,9 | 0,0 |  | 571759,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  |  | ПСД имеется Согласовано с Министерством образования |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие образования | 1.1. Капитальный ремонт МБДОУ "Большеелховский детский сад №1 комбинированного вида" | 56980,0 | 0 |  | 56980 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | ПСД имеется Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.2. Капитальный ремонт кровли МКОУ "Лопатинская ООШ" | 3450,0 | 0 |  | 3450,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.3. Ремонт спортивного зала МОУ "Александровская СОШ" | 2300,0 | 0 |  | 2300,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.4. Реконструкция здания ПУ №7 под МОУ "Лямбирская СОШ №1" | 123670,0 | 0 |  | 123670,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.5. Реконструкция пристроя существующего здания МОУ "Атемарская СОШ" | 22411,0 | 0 |  | 22411,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Строительство МОУ "Аксеновская СОШ" на 150 человек | 94417,6 | 0 |  | 94417,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО 2016 год | 303228,6 | 0,0 |  | 303228,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие образования | 1.1. Капитальный ремонт МОУ "Лямбирская СОШ №2" 624 мест | 45000,0 | 0 |  | 45000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.2. Капитальный ремонт МОУ "Первомайская СОШ" | 20000,0 | 0 |  | 20000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.3. Капитальный ремонт МОУ "Большеелховская СОШ" 453 мест | 45000,0 | 0 |  | 45000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | ИТОГО 2017 год | 110000,0 | 0 |  | 110000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие образования | 1.1. Капитальный ремонт МКОУ "Скрябинская ООШ" 180 мест | 15000,0 | 0 |  | 15000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам.Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | 1.2. Капитальный ремонт МОУ "Саловская СОШ" 320 мест | 15000,0 | 0 |  | 15000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Согласовано с Министерством образования |
|  |  | ИТОГО 2018 год | 30000,0 | 0 |  | 30000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015-2018 гг. | 1014988,5 | 0,0 |  | 1014988,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Развитие здравоохранения | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Строительство ФАП с. Протасово | 2500 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | В рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий РМ на 2014-2017 г.г и на период до 2020 года |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 2500 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие здравоохранения | 1.1 Строительство ФАП с. Т.Тавла | 2900 | 1450 |  | 1450 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 2900 | 1450 |  | 1450 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие здравоохранения | 1.1 Строительство ФАП с. Николаевка | 2900 | 1450 |  | 1450 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 2900 | 1450 |  | 1450 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015-2018 г. (тыс. рублей) | 8300 | 4150 |  | 4150 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в период с 2014- 2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Развитие рынка труда, повышение занятости населения | 1.1 Совершенствование взаимодействия службы занятости населения с субъектами сферы труда: работодателями, учебными заведениями, органами государственной власти и местного самоуправления; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Лямбирского муниципального района |  |
|  |  | 1.2 Содействие трудоустройству граждан, идущих на работу, в том числе организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, оплачиваемых общественных работ и временной занятости граждан; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Организация оказания услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации различных категорий безработных граждан; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы: инвалидов,граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Огранизация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 Содействие трудоустройству женщин, исполняющих обязанности по воспитаю детей, на рабочие места, организованные работодателями с применением гибких форм занятости; |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 Содействие трудоустройству многодетных родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 Формирование перечня востребованных на рынке труда профессий, прогноза потребностей в кадрах. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Лямбирского муниципального района |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Развитие культуры | 1.1 Реконструкция районного Дома культуры в с. Лямбирь 3354м2,500 мест | 10000 | 0 |  | 10000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | переходящий на 2016 г |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | ПСД -1400 |
|  |  | 1.2 Капитальный ремонт МБУК "Культурно-досуговый центр "Современник" в с. Александровка(устройство шатровой кровли вместо мягкой) 1239,5 м2, 400 мест | 5000 | 0 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-300 |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 15000 | 0 |  | 15000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие культуры | 1.1 Реконструкция районного Дома культуры в с. Лямбирь 3354м2,500 мест | 34400 | 0 |  | 34400 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | ПСД -1400 |
|  |  | 1.2 Капитальный ремонт МБУК "Культурно-досуговый центр "Современник" в с. Александровка(устройство шатровой кровли вместо мягкой) 1239,5 м2, 400 мест | 5000 | 0 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПСД-300 |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 39 400,0 | 0,0 |  | 39 400,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 0,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015-2018 г. (тыс. рублей) | 54 400,0 | 0,0 |  | 54 400,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Развитие физической культуры и спорта | 1.1.Стадион, с. Лямбирь Лямбирского Муниципального района | 48065,73 | 0 |  | 46631,86 |  |  |  |  |  | 1433,87 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 квартал |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы" |
|  |  | 1.2 Строительство хоккейного корта в с. Лямбирь | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Ремонт волейбольной площадки МОУ "Лямбирская СОШ №1" | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Ремонт спортивной площадки МОУ "Саловская СОШ" | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 48145,73 | 0 |  | 46631,86 |  |  |  |  |  | 1513,87 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
|  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.Стадион п. Атемар | 8840 | 0 |  | 8000 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 квартал |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы" ( 600 кроме того ст-сть ПСД) |
|  |  | 1.2 Строительство волейбольной площадки в с. Скрябино | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Ремонт спортивной площадки МОУ "Атемарская СОШ" | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Ремонт спортивной площадки МОУ "Первомайская СОШ" | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 8905 | 0 |  | 8000 |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 1.1.Стадион п. Атемар | 40973,56 | 40000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 973,56 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 квартал |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы" |
|  |  | 1.2 Строительство волейбольной площадки в с. Х.Лопатино | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Ремонт спортивной площадки МОУ "Б.Елховская СОШ" | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Ремонт спортивной площадки МОУ "Аксеновская СОШ" | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 41038,56 | 40000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1038,56 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
|  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Реконструкция баскетбольной площадки МОУ "Лямбирская СОШ №2" | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Ремонт спортивной площадки МОУ "Т.Тавлинская ООШ" | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Ремонт спортивной площадки МОУ "Пензятская СОШ" | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 -2018 гг. | 98149,29 | 40000 |  | 54631,86 |  |  |  |  |  | 2917,43 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
| в период с 2014- 2018 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация развития туристических и рекреационных зон | 1.1 Инвентаризация объектов, пригодных для развития туризма и составление единой базы по историко-культурным и природным достопримечательностям района; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по социальным вопросам - Начальник Управления по социальной работе Администрации Лямбирского муниципального района Левин М.В. | В рамках текущего финансирования |
|  |  | 1.2 Укрепление материально-технической базы объектов историко-культурной инфраструктуры района; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 Сохранение и развитие природного потенциала территории; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Проведение учета рекреационных ресурсов поселений и формирование опорных точек для развития рекреационных услуг; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Разработка туристических маршрутов и туристких услуг: | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1 Развитие экологического туризма; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2 Развитие сельскохозяйственного туризма; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.3 Развитие грибного и ягодного туризма; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.4 Развитие охоты и рыболовства. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 Формирование гостиничного фонда малых форм за счет подключения индивидуальных хозяйств, поддержка дачного строительства; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 Привлечение инвесторов в сектор рекреационных услуг, а также к развитию туристской инфраструктуры, строительство досугово-развлекательных центров, ремонт и строительство новых спортивных площадок; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 Создание новых рабочих мест; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9 Совершенствование системы информационного обеспечения, проведение активной рекламной деятельности; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10 Восстановление и развитие площадок для проведения массовых праздников в поселениях; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.11 Поддержка досуговой деятельности в поселениях; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12 Интеграция проектов в области развития внутреннего туризма и проектов, имеющих рекреационную направленность; | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.13 Развитие экологического туризма путем развития особо охраняемых природных территорий района. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Экологическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 г. (тыс. рублей) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на руч. Асякойзяс, с. Масловка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 15 000 | 0 |  | 15 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия " на 2014-2020 годы |
|  |  | Итого за 2016 г. (тыс. рублей) | 15 000 | 0 |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экологическая политика | 1.1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Репьевка, с. Кашкаровка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 20 000 | 0 |  |  |  |  | 20 000 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия " на 2014-2020 годы |
|  |  | 1.2 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Репьевка, с. Евлатово Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 20 000 | 0 |  |  |  |  | 20 000 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия " на 2014-2020 годы |
|  |  | Итого за 2017 г. (тыс. рублей) | 40 000 | 0 |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на рЛямбирка, с. Хаджи Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 20000 | 0 |  | 20000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  | Зам. Главы Администрации Лямбирского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Батеряков Р.А. | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия " на 2014-2020 годы |
|  |  | 1.2 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Атьма, с. Николаевка Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 20000 | 0 |  | 20000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия " на 2014-2020 годы |
|  |  | 1.3 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Сухая Пензятка, с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | 20000 | 0 |  | 20 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная программа Республики Мордовия "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия " на 2014-2020 годы |
|  |  | Итого за 2018 г. (тыс. рублей) | 60000 | 0 |  | 60 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 -2018 гг. | 115 000 | 0 |  | 115 000 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по району 2015 г. | 3 534 125,61 | 336 984,80 |  | 1 167 077,49 |  |  |  |  |  | 9 777,32 |  |  |  |  |  | 2 020 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по району 2016 г. | 1 811 634,67 | 167 689,90 |  | 782 172,19 |  |  |  |  |  | 4 763,18 |  |  |  |  |  | 856 109,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по району 2017 г. | 1 441 186,33 | 205 614,00 |  | 238 833,77 |  |  |  |  |  | 4 325,56 |  |  |  |  |  | 992 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по району 2018 г. | 1 036 376,28 | 165 614,00 |  | 340 002,28 |  |  |  |  |  | 3 347,00 |  |  |  |  |  | 527 413,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 2015 - 2018 гг. | 7 822 422,89 | 875 902,70 |  | 2 528 085,73 |  |  |  |  |  | 22 213,06 |  |  |  |  |  | 4 396 221,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |